г. Кызыл                                                                                                                      «09» октября 2021г.

Отчет о деятельности комитета

по земельным вопросам, дорожному хозяйству и транспорту за период с октября 2020 по октябрь 2021 годов.

- Общее

К основным вопросам ведения Комитета относятся вопросы местного значения городского округа «Город Кызыл Республика Тыва», установленные Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Решением Хурала представителей города Кызыла «О принятии Устава городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" от 05 мая 2005 года № 50 и Решением Хурала представителей города Кызыла "Об утверждении Положения о постоянных комитетах Хурала представителей города Кызыла пятого созыва» от 24 октября 2018 года № 9.

За отчетный период было проведено 12 заседаний, кворум имелся на всех заседаниях Комитета. Рассмотрено 44 вопросов, из них 38 вынесено на рассмотрение Хурала представителей города Кызыла. Все проекты законов, поступившие на рассмотрение комитета, были приняты или направлены на приведение в соответствие законам и подзаконным актам муниципального уровня федеральному законодательству.

Основными вопросами к рассмотрению и обсуждению были вопросы внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республика Тыва» по результатам заседания Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (10 вопросов) и контроля исполнения муниципальной программы «Обеспечение условий для качественного обслуживания населения города Кызыла пассажирским транспортом на 2021-2023 годы» и подпрограммы «Управление земельными участками».

Наиболее важным вопросом, который неоднократно поднимался на заседаниях Комитета, организация транспортного обслуживания населения города Кызыла. По данному вопросу у Главы города Кызыла с участием членов Комитета неоднократно проводились Часы контроля, по результатам которого на контроль профильным комитетом поставлены протокольные поручения. Так же неоднократно депутатами отмечалась работа Департамента архитектуры градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла неудовлетворительной в части отсутствия должного контроля муниципальных земель, полного и достоверного учета договоров аренды неразграниченных и собственных земель, сформированного единого городского реестра рекламных мест.

- Исполнение муниципальных программ

Муниципальная программа «Обеспечение условий для качественного обслуживания населения города Кызыла пассажирским транспортом на 2021-2023 годы». Финансирование мероприятий программы за 6 месяца 2021г. по расходам составляет в размере 11 573,76 тыс. рублей или на 96,44%, при плане 13 072,21 тыс. рублей.

В рамках данной программы предусмотрено два мероприятия со следующим исполнением:

1. «Организация транспортного обслуживания»

- Контроль за пассажироперевозками – 130,48 тыс. рублей;

- Проведение исследований пассажиропотока – 150,0 тыс. руб. оплата кредиторской задолженности;

- Приобретение и установка информационных табличек на остановочных пунктах профинансировано 413,52 тыс. руб.

- Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта –10 879,76 тыс. рублей (13,29%), из них:

1. По заключенным муниципальным контрактам с МУП «Кызылгортранс» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту № 11,№ 5А, №Вавилинский затон в г. Кызыле Республики Тыва;

Реализация Программы создаст условия для повышения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг, позволит сохранить действующие регулярные автобусные маршруты, повысить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность перевозок граждан.

Заключен договор с ООО «ДТС» на изготовление и установка автобусных остановок по ул. Магистральной Маяк, Солнечная, Спутник (Фрунзе 53), Минутка. Финансирование отсутствует.

| Наименование программы, подпрограммы | План бюджета на 2021г | исполнение 3 месяца 2020г | % исп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения города Кызыла на 2018-2020 годы" | 13 072,21 | 11 573,76 | 96,44 |
| 1. Основное мероприятие «Содержание в надлежащем состоянии маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры» | 1 500,0 | 413,52 | 18,23 |
| Приобретение и установка информационных табличек на остановочных пунктах | 750,0 | 413,52 | 55,14 |
| Другие аналогичные расходы (ремонт остановочных пунктов) | 750,00 | 0 | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания» | 11 572,21 | 11 160,24 | 97,83 |
| Проведение исследований пассажиропотока на городских маршрутах | 290 | 150 | 60,0 |
| Контроль за пассажироперевозками | 375 | 130,48 | 52,19 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта (субсидии) | 10 907,21 | 10 879,76 | 99,75 |

По подпрограмме «Управление земельными участками» предусмотрено 6 667,0 тыс.руб., из них:

2.1. Основное мероприятие «Резервирование земель и изъятие земельных участков» в сумме 1 340,0 тыс.руб.

2.2. Основное мероприятие «Распоряжение земельными участками находящимся в муниципальной собственности» в сумме 4 527,0 тыс.руб. (на межевание границ земельных участков, составление межевых планов, проведение оценки, проведение ортофотосьемок мкрн.Южный, изготовление схемы расположения земельного участка городского Арбата, внесение сведений по изменению территориальной зоны ОД-1, образования земельных участков для строительства домов по программе переселения, по программе медиков, по программе ФСКГС, детей сирот, образование земельных участков)

2.3. Основное мероприятие «Организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» в сумме 600,0 тыс.руб.

2.4. Основное мероприятие «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий» в сумме 200,0 тыс.руб.

- Национальные проекты

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполняется большой объем работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети. Также выполняется комплекс работ, направленный на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

По данному национальному проекту бюджету городского округа предусмотрели межбюджетные трансферты на сумму 154 055,1 тыс. рублей, освоение 42,4% или профинансировано 65 297,0 тыс. рублей.

В текущем году проводятся работы на 5 объектах и 1 объект по ул. Чехова завершен 11 мая:

4 объекта переходящие с 2020 года ул. Иркутская, ул. Чехова (завершен), ул. Шевченко, ул. Рихарда Зорге;

2 объекта новые ул. Бай-Хаакская (1.5 км) и ул. Пушкина на сумму 182 117,70 тыс.  рублей со сроками завершения в текущем году.

В настоящее время по объектам:

- ул. Чехова работы завершены, укладка проезжей части асфальтобетонном и благоустройством стоимостью 2 683,70 тыс. руб.

- ул. Шевченкосрок контракта до 01 октября 2021 года (подрядная организация ООО «Строй-Экспресс») остаточная стоимость 24 439,83 тыс. руб., выполняются работы по обустройству основания под тротуар, асфальтобетонный завод в ремонте, запланировано выборка пучинистых мест от ул. Комсомольская до Крылова, далее асфальтирование тротуара от Крылова до Комсомольской ширины 1,5 метра (по техническим возможностям);

- ул. Рихарда Зоргесрок контракта до 01 октября 2021 года (подрядная организация ПК ДСТ) остаточной стоимостью 37 237,72 тыс. руб. выполняются работы по подготовке основания, заасфальтирован участок отинтернациональная до тувинских добровольцев, ведется работа по выборке пучинистого грунта Тувинских добровольцев – Рихарда Зорге;

-   Иркутская срок контракта до 01 октября 2021 года (подрядная организация ООО «Строй-Экспресс») остаточная стоимость 38 850,05 тыс. руб. выполняются работы по установке опор освещения и прокладка кабелей от участка Лопсанчапа 37/3 до круговой развязки Ангарский бульвар, подготовлено основание под асфальтирование, ожидается восстановление асфальтобетонного завода (ремонт), установка бордюрных камней. Завоз земли завершен для газона. Принято решение об установке 2 ливневых колодцев на перекрестке Иркутская – Бай-Хаакская во избежание скопления луж после дождя, так как уровень дороги ул. Бай-Хаакскаявыше чем ул. Иркутская;

- Бай-Хаакская контракт заключен 04 мая 2021 года до 01 августа 2021 года  (подрядная организация ООО «Восток») стоимость 105 402,54 тыс. руб. выполняются работы по подготовке основания дорожной одежды, ожидают АО «Тываэнерго» по анкерным опорам попадающие под проектируемый участок. Заключен стройконтроль с двумя организациями ООО «Дорстройпроект» и ООО «ЕГР» с оплатой на 2022 год за счет республиканского бюджета. На перекрестке Иркутская – Бай-Хаакская подготовлены гильзы под светофорный объект по требованию ОГИБДД МВД РФ по городу Кызылу.

- Пушкина контракт заключен от 21 мая 2021 года до 15 июня 2022 года (подрядная организация ПК ДСТ) стоимость 76 715,16 тыс. руб. выполняет работы по демонтажу пешеходных ограждений, ведется согласование с надзорными органами по перекрытию.

IV. Участие в спортивных, культурных мероприятиях и волонтерской деятельности

В целях совершенствования координации правотворческой деятельности органов муниципальных образований, обменом опыта работы, укрепления партнерских отношений между Хуралом представителей города Кызыла и представительными органами кожуунов Республики Тыва председатель Комитета принял участие с докладом в стажировке для глав муниципальных образований Республики Тыва о работе Комитета по земельным вопросам, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.

Члены Комитета активно приняли участие в волонтёрской деятельности в CaII-центре на базе Центра амбулаторной диагностики и лечения GOVID-19, принимали звонки о граждан, оказывали помощь и консультировали по телефону.

В рамках акции «Восстановление и ремонт дворовых детских площадок» члены Комитета активно приняли участие в косметическом ремонте детских игровых площадок города Кызыла.

V. Задачи на 2022 год

Основными направлениями работы Комитета на 2022 год по-прежнему являются правотворческая деятельность, контроль заходом исполнения муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на 2021-2023 годы» осуществление и анализ контрольных и иных мероприятий, представляемых структурными подразделениями мэрии города Кызыла.

Будет продолжена работа с обращениями граждан, проведению заседаний и личных депутатских приемов, участию депутатов Комитета в проведении мероприятий Хуралом представителей и мэрией города Кызыла.

Председатель Комитета

по земельным вопросам, дорожному хозяйству

и транспорту                                                                                        В.Н. Тунев