УТВЕРЖДЕНО

решением Хурала

представителей г. Кызыла

от «___»______2018 № ______

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации  наказов избирателей

| № пп | Избирательный округ, ФИО депутата | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей | Источник финансирования | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | Слабое напряжение ул.Новостроек, д.16. | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и проработать включение улицы в энергосервисный контракт | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | Установить детскую игровую площадку во дворе жилого дома по ул.Колхозная, д.10. | Принять меры по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | Утеплить входные двери ул. Колхозная, 10. | Проработать вопрос с управляющей компанией | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Частое отключение электроэнергии по ул.Эрзинская д.31, Осенняя | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и проработать включение улицы в энергосервисный контракт | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Уличное освещение по улице Пушкина | Проработать по установке уличного освещения в рамках энергосервисного контракта | ____ | Внебюджетный источник | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Уличное освещение ул. Карбышава, Фрунзе; | Осенью 2018 г. уличное освещение по ул. Карбышева выполнено. Проработать по установке уличного освещения в рамках энергосервисного контракта ул. Фрунзе. | ____ | Внебюджетный источник | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Дым со свалки мусора, распространяется в округе, и тем самым создает неблагоприятные условия для проживания людей. | В постоянном режиме вести работу по недопущению возгорания свалки на полигоне ТБО | _____ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Для недопущения возгорания полигона ежедневно дежурить 1 ед. поливомоечная техника МУП Благоустройство. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Решить вопросы с водоотведением на улице Карбышева, так как после дождей, вся вода уходит в дома, находящиеся внизу горы | С выездом на место изучить вопрос и внести предложение по решению вопроса | _____ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства | В текущем году будет установлена 1 шт. ливневый колодец. Далее на следующий год будем рассматривать вопрос устройство бордюров и ливневых колодцев. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Сделать детскую площадку и огородить его (ул. Убсу-Нурская, д.2) | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в текущем году. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Сделать детскую спортивную площадку по ул. Пушкина, д.69 | Проработать по заказу и установке детской площадки в рамках программы ФКГС | Согласно ПСД | Федеральный, республиканский, местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в текущем году. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Переговорить с собственниками ресторана «Саяны» по замене печного отопления электрическим или поставить фильтр. | Проработать с собственником здания | ___ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Восстановить сломанный деревянный каток расположенный во дворе дома № 15 и убрать бордюр, создающий опасность при катке. | Принять меры по ремонту катка | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | ООО «Сервис-плюс» директору Суковатиной В.А. и управляющему Самданчап А.М. - подготовить эскизный проект дворовой территории дома № 15 «а» по ул. Дружбы и подать заявку в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»; | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | В связи со слабым напряжением электроэнергии по улицам Полевая и Коммунальная (110-100 кв), принять меры по решению вопроса подачи электроэнергии в соответствии нормам | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и проработать включение улицы в энергосервисный контракт | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Перебои электроэнергии ул. Пролетарская | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и принять меры по устранению змаечаний | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Перебои электричества, низкое напряжение (особенно зимой) по ул. Крюкова. | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и проработать включение улицы в энергосервисный контракт | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Совместно с УК МУП «Енисей» проработать проведение ремонта подъездов МКД по ул. Кочетова, д.2, | Проработать включение подъездов дома в косметический ремонт 2019 года | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП «Енисей» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Совместно с Фондом Капитального ремонта Республики Тыва выявить причины дефекта проведенного ранее капремонта дома по ул. Ленина, д.12, проработать комплекс мероприятий по восстановлению и осуществление внепланового, повторного ремонта фасада МКД в текущем году | Уточнить у УК об итогах судебной тяжбы по восстановлению фасада дома за счет подрядной организации. При необходимости заложить средства в бюджет города | _____ | _____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Восстановить уличное освещение улиц Пролетарская, Чургуй-оола, Рабочая. | Уличное освещение ул. Чургуй-оола, Рабочая были начаты осенью2018 года и будут продолжены. | В рамках контракта по уличному освещению города на 2019 год | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы с УК МУП «Енисей» домов по ул. Дружбы 47,49 (плохо убирают подъезды, нет дворников, мусорные контейнеры очень редко вывозят, протекают трубы, нужен ремонт подъездов). | Проработать с МУП «Енисей» по выполнению наказов | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП «Енисей» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы с УК «ЖЭУ Тайга» дома по ул. Дружбы 45 (директор не реагирует на просьбы жильцов, плохая эксплуатация дома в целом) | Проработать с УК «ЖЭУ Тайга» по выполнению наказов | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, УК «ЖЭУ Тайга» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Произвести ремонт подъездов (нет освещения у 2-го подъезда д.12, входная дверь не закрывается в зимний период, разбито окно между 3 и 4 этажами, входная дверь 1-го подъезда 12го дома плохо держится, дом 14 – требуется ремонт системы отопления); | Проработать с УК по выполнению наказов | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы в ЖКХ по ул. Ленина д.8 (ремонт туалета на улице, откачка септика, плохой напор водоколонки); | Уточнить время переселения у Минстроя РТ и принять меры по откачке септика и туалета | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Протекает крыша дома 8 ул. Ленина, обваливаются потолки в квартирах | Уточнить время переселения у Минстроя РТ и принять меры по откачке септика и туалета | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Свалка мусора мешками, пакетами возле трансформатора на перекрестке по ул.Каа-Хем и Пролетарская | Наказ выполнен летом 2018 года, фотоотчет направлен. |  |  | 2018 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Наказ выполнен летом 2018 года, фотоотчет направлен. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проработать с ЖЭУ Тайга ремонт подвала (плесень, влажность, грязь, нет света) дома по ул. Кочетова, 6 | Проработать с УК «ЖЭУ Тайга» по выполнению наказов | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, УК «ЖЭУ Тайга» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Изучить заявленный в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году проект благоустройства двора МКД по ул.Кочетоав, д.3, 3 а, вынести на собрание жителей для его доработки и определения вклада жителей в его реализацию | Проработать по заказу и установке детской площадки в рамках программы ФКГС | Согласно ПСД | Федеральный, региональный местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в текущем году. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Ужасное состояние подвальных помещений домов по ул. Кочетова 3,3а (течь в подвалах, вонь, мыши, мокрицы) | Проработать с УК по выполнению наказов | В рамках средств по обслуживанию дома | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Протекает крыша на 9 этаже в домах 8 и 12 ул. Бай-Хааксая, где находится общедомовой стояк | Организовать выезд в весеннее время 2019 года и принять меры | В рамках средств по обслуживанию дома. | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Ул. Мира Основная проблема не работает водоколонка, необходим ремонт, они неоднократно обращались в водоканал, но ремонта так и не последовало, хотя квитанции приходят ежемесячно с водоканала и жильцы их оплачивают | Изучить и принять меры по ремонту водоколонки |  | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства, |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Еще одна большая проблема это мусор со стороны дома Мира 1, там 5 лет назад УК «Тайга» вывезла контейнеры и мусора накопилось очень много, полное антисанитарное состояние, зловоние, грязь. Жильцы не однократно обращались к УК, но на контакт ТСЖ Тайга не идет | Осенью 2018 года мусор был вывезен. Проработать с УК по установке контейнеров. | В рамках средств по обслуживанию дома. | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Игровые площадки отсутствуют ул. Каа-Хем, 90 | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в текущем году. |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | ул. Мугур Перепады и низкое напряжение в электричестве | Организовать выезд совместно с сотрудниками ОА «Тываэнерго» и проработать включение улицы в энергосервисный контракт | ____ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городско хозяйства, АО «Тываэнерго» |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Нет детской площадки во дворе жилого дома по ул. Кочетова, 92 | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет рассмотрено в 2020 г. в рамках ФКГС. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Жалобы граждан на слабую работу участкового, Управляющих компаний «Центр» и «Енисей». | Проработать с руководством управляющих компаний по активизации работы и проведение контрольных выездов сотрудниками УАТН | ____ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора | Со стороны УАТН мэрии г. Кызыла в адрес руководителей управляющих компаний МУП «Енисей» и ООО УК ЖЭУ «Центр» направлены письма с просьбой оперативно реагировать на обращения жителей, исполнять, выданные Управлением по административно-техническому надзору мэрии г. Кызыла предписания об устранении нарушений, не позднее сроков, указанных в предписаниях. На сегодняшний день ООО УК ЖЭУ «Центр» и МУП «Енисей» на все выданные предписания УАТН мэрии г. Кызыла по жилищному контролю устранили в указанные сроки. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Установить новый забор во дворе дома Красных партизан 7. | Проработать с УК по установке забора | ___ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Постоянное отключение света в доме Красных партизан 7. | Проработать с УК по установке причин отключений и направить уведомление жителям | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Покрасить фасад дома. | Проработать с Фондом капитального ремонта и информировать жителей о дате покраски фасада их дома |  |  | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Подвезти землю для газона и организовать посадку во дворе в мае 2019 года | Принять меры по подвозке земли весной 2019 года и организовать совестно с депутатами ХПГК посадку саженцев | В рамках технического задания по благоустройству | Бюджет г. Кызыла | Май 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» | Завезен чернозем и саженцы в количестве 10 шт. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Нет освещения придомового. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Дождевая вода с перекрестка улицы стекает во двор и подвалы. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания | В 2018 году установлен 1 шт. ливневый колодец. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 41. Проверить вентиляцию, стало холодно после ремонта кровли. | Организовать выездную проверку со специалистами Фонда капитального ремонта | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 62-68. - Поставить знаки во дворе, чтобы не ставили машины. Рядом ЗАГС полно машин ставят. | Принять меры по установке знака | В рамках технического задания по благоустройству | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» | Будет установлена знак жилая зона в июне 2019 года. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Щетинкина-Кравченко 75. Сток на стену стекает вода, и стена насквозь промокает. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Безымянная 32,34,36. Левина Любовь Яковлевна 3-00-76 дом 32. Постоянно без света по 5-6 дней сидит. | Организовать выезд и произвести проверку, установить причину и принять меры по устранению | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. – Электрический щит в третьем подъезде дома в плохом состоянии, просим включить дом в капитальный ремонт. | Организовать выезд и проработать по щитку с УК. Проработать с Фондом капитального ремонта по включению дома и уведомить жителей | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. 4 подъезд кв.43 имеется люк, надо закрыть дети ходят, молодежь там пиво пьют, когда-нибудь упадут. | Люк был закрыт осеню 2018 года, но проверить еще раз состояние люка | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Квартира 18 протекает крыша, обращались в УК, не реагируют. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Зимой в доме холодно. | Организовать выезд и произвести проверку | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Ямочный ремонт двора дома. | Провести ямочный ремонт | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в июне 2019 года. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 1. Подвал 2 протекает, пол вздувается из-за сырости в подвале | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. - После замены крыши протекает потолок кв. 19 и плесень. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Установить домофоны в подъездах через УК. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Засыпать лужу, спилены деревья. | Проработать по исполнению наказа | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Надпись на крыше СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ убрать. | Принять меры по исполнению наказа | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 92, 94, 96, 98. Чехова 8. Нужна детская площадка. | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС на 2020 г. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. - Засыпать 2 машины гравия на въезде во двор. | 2 машины гравия завезена осенью 2018 года. |  |  | 2018 |  | Выполнено в 2018 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Восстановить двор после замены теплотрассы (перекопаны дворы). | Проработать с АО «Кызылская ТЭЦ» по приведению в порядок территории двора | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. В 2018г. обещали отремонтировать подвал. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Обрезать сухостой деревьев. | Принять меры по исполнению наказа | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Выполнено в 2018 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Водоканал не очищают водоотведения во дворе. | Проработать с ООО «Водоконал» по выполнению наказа | ___ | Внебюджетный источник | 2019 | Департамент городского хозяйства, ООО «Водоканал» |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 42 - Подавали заявку на участие в партийном проекте Благоустройство. | Принять меры по благоустройству двора | Согласно ПСД | Федеральный, республиканский, местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства | Вместе с Гагарина д. 6 будет установлена детская площадка в 2019 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Щетинкина –Кравченко 73. Борисова Екатерина Николаевна кв 4. ООО УК Уют - Сделать кран для полива цветов (определить цветочную клумбу). | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Очень много бродячих собак, мешают работе Скорой. Очур Наталья Ортук-ооловна: | Проработать вопрос | В рамках контракта по отлову собак на 2019 год на сумму 1-2 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, Специалист по отлову собак | Выполнено в 2018 году, и на текущий год тоже проводится выезды. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Обрезка деревьев на Кожзаводе, мешает автомобилистам. | Принять меры по исполнению наказа | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год на сумму 20 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Санитарная обрезка деревьев по улице Семирацкого выполнено в текущем году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ГБУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ" ул. Комсомольская 37. – Установить детскую площадку во дворе. | Изучить и внести предложение по источнику расхода | . |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства, Департамент финансов | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Установить лежачие полицейские перед больницей. | Принять меры по установке лежачих полицейских | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 46 (3 подъезд) освещение подъездов УК МУП Енисей. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Микрорайон Спутник Радужная 17 колодец есть, но не работает. | Проработать по исполнению наказа | В рамках технического задания | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 87 (2-й подъезд) не горит освещение (или проводка старая или перегорает). УК ЖЭУ Центр. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Освещение перекрестка ул. Кочетова – Предмостная рядом с Молодежным сквером. М Монгуш Зоя Доржуевна – председатель Совета веветеранов культуры: | Проработать вопрос | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В. | Оборудование детской площадки Красноармейская, 168, 170; | Проработать по заказу и установке детской площадки в рамках программы ФКГС | Согласно ПСД | Федеральный, региональный местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Отсутствует детская площадка ул. Бухтуева, д. 3 | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Кочетова, д.97 - жалобы на УК «Центр» На письменные заявления жителей не реагируют. Отсутствует косметический ремонт в подъездах, нет освещения, в 3 подъезде выбиты двери, батареи карают на разных этажах, подвал сырой, мокрый, откуда периодически поднимается пар, жуткие запахи и насекомые (блохи и комары) от сырости, поднимающейся из подвала загнивают дверные и оконные косяки, зимой и летом двери не закрываются, пьяные свободно заходят и справляют свою нужду). | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Уличное освещение между ДОУ №24 и Лицей №15 | Проработать по исполнению наказа | В рамках технического задания | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Нет слива для воды с крыши дома, вся территория в луже после дождя Красноармейская, 102 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | В течение месяца почти через день отключают электричество ул. Оюна-Курседи | Провести разъяснительную работу через СМИ о плановых работах ОА «Тываэнерго» | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, ОА «Тываэнерго» |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Калинина 30 Не выполняют должностные обязанности работники ЖКХ | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Калинина 30 Во время отопительного сезона в многоквартирных домах холодно | Организовать выезд и произвести проверку | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-хозяйственного надзора |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Окончить работы по уборке мусора оставшегося после сноса домов по ул. Баянкольская | Вывоз строительного мусора. | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год на сумму 200 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Выполнено в весенний период 2019 года. |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Отремонтировать подъем с «Кожзавода» в сторону школы (бетонные мостики). | Ремонтные работы были проведены осень 2018 г, но необходимо еще раз произвести проверку с выездом | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в летний период 2019 года. |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Своевременно вывозить мусор из контейнеров, уборка уличных туалетов (ул. Заводская, 14) | Организовать выезд и произвести проверку | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-хозяйственного надзора |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Установить детскую площадку ул. Индустриальная, д.4 | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет рассмотрено далее 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перебои со светом в целом по дому и проблемы освещения в подъездах. УК «Центр». Калинина, д.14 Старые входные двери в подъездах. Калинина, д.14 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В доме Лопсанчапа 27 открытый доступ в подвалы, живут постоянно бомжи. | Проработать с УК по закрытию доступа в подвальное помещение | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Украли цепи от качель на детской площадке. Калинина, д.14 | Цепи были восстановлены осенью 2018 г., но необходимо организовать проверку | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Отсутствие ремонта в подъездах дома с момента постройки дома. Лопсанчапа 27/2 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На Кечил-оола, 7е в зимний период отсутствует внутридворовое освещение, горят только лампы накаливания в подъездах. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Мусопровод в доме Калинина, 22 плохо обслуживается, представитель УК на встрече присутствовала. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Ремонт в коридорах не делали давно, деревянные полы в коридоре прогнивают, необходима замена на всех этажах. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Освещения в коридорах плохое и постоянно открытые эвакуационные выходы беспокоят. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Не чистятся вентиляционные трубы в доме, в связи с этим в квартирах стены и потолки покрываются плесенью. Просят своевременно проводить чистку и установить сетку, чтобы не засорялась труба. При чистке обнаруживаются помимо бытового мусора, мертвые голуби. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Выход во двор оборудован чем-то вроде лестницы, которая не соответствует нормам безопасности, неоднократно жители дома получали травмы при эксплуатации. Просят установить хотя бы деревянную лестницу, только чтобы соответствовала нормам. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Входная дверь и дверь во двор находятся в аварийном состоянии, просят установить новые. (Хотя бы входные с улицы) Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Пожилые жители (2 подъезд) просят сделать поручни к входным лестницам. Тяжело подниматься; Лопсанчапа 37 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Ремонт в подъездах 1,2,4 дома Лопсанчапа 37, (выполнен только в 3 подъезде) | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | 3 подъезд дома 37/2 в подвале грязь, неприятный запах, постоянно кто-то справляет нужду. Просят вычистить, выбелить и закрыть доступ. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Под балконом в углу дома (Лопсанчапа 37/3) была выведена труба, в целях полива посаженных цветов, на данный момент кран сломан, УК ЖЭУ-2 не хочет чинить. Просят восстановить | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Проблемы с вентиляцией, УК не чистит, не функционирует. (Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Во дворе дома нет озеленения, детской и спортивной площадки. (Лопсанчапа, 25/1) | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Необходим косметический ремонт в коридорах, просят поменять окна в коридорах, деревянные полы на всех этажах. Аварийные выходы на пожарные лестницы всегда открыты. В коридоре болтаются электрические провода.(Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перед домом 27/1 есть спортивная площадка, которая никак не огорожена, жители все заставляют машинами со всех сторон, просят оградить от основной дороги и так, чтобы площадка не превращалась в зону парковки. | Изучить возможность исполнения наказа | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В подъездах давно не делали косметический ремонт.Лопсанчапа 27, 27/1 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома 27 жалуются на отсутствие внутридворового освещения, кобру сняли. Также УК не следит за освещением в подъездах. | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Лопсанчапа 35/1 жалуются на холод в квартирах | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На доме Лопсанчапа 35/1 висит 1 кобра, которая горит круглые сутки (УК «Ангарский») | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Много жалоб в адрес УК «Ангарский», не хотят контактировать с жителями и отвечать на их просьбы. Жителями вносятся письменные просьбы, на которые ответ УК не дается. Пытались отказаться и перейти в другую УК, однако УК судебным решением оспорила протокол жителей. Лопсанчапа 27/1 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Лопсанчапа 35/2 говорят, что с переходом в УК «ЖЭУ-2» нет никакого облагораживания двора (полива нет, деревья не стригут и песок не привозят) | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В квартире 37 дома Лопсанчапа 35/1 капает с потолка (5 этаж). | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В 5 подъезде Калинина 30 (УК Центр) из подвала идет неприятный запах. | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В подъезде №3 по ул. Лопсанчапа, 17 залеплены пеной окна, в связи с этим не вентилируется подъезд и стоит сырость | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Мусоропроводы не ремонтируются внутри, по мнению жильцов необходимо провести ремонт Калинина 30 (УК Центр) (на данный момент меняются двери). | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят облагородить территорию за домом Калинина 30 и 30А, очистить мусор, срезать деревья и т.п. | Изучить с выездом на место, составить смету работ и заложить в бюджет | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Дом не подключен к центральной канализации, в связи с этим необходима ежедневная откачка септика. Однако, ООО «Водоканал» со слов жителей очень редко приезжают и откачивают. Лопсанчапа, 43 | Проработать с ООО «Водоканал» | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Гаражи отапливаются углем и смог летит к жителям дома, рассмотреть есть ли нормы для отопления гаражей определенными видами топлива (брикеты).Лопсанчапа, 43 | Проработать наказ жителей и дать разъяснение через СМИ | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перебои со светом (переключили на трансформатор «Простоквашино»), нагрузку не выдерживает трансформатор. Лопсанчапа, 43 | Проработать с ОА «Тываэнерго» по включению данного микрорайона в энергосервисный контракт | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В доме по ул. Лопсанчапа, 29: нет лавочек и освещения; жалуются на некачественное проведение ремонта, покраску стен производят не сдирая объявления, при этом от других жильцов поступает жалоба на отсутствие ремонта в подъездах; плохо работают лифты (часто ломаются) на 2019 год стоят в плане на замену; подвалы находятся в плохом состоянии, собирается молодежь, и очень плохо убираются в подъездах, не проводят влажную уборку; не понимают начисление УК, плавающие цены в квитанциях (на это же жалуются и жители дома Лопсанчапа, 31) | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят Фонд капитального ремонта проводить разъяснительную работу и отчитываться по проделанной работе. У жителей нет понимания куда идут их деньги. Лопсанчапа 29, 31,33 | Организовать выезд в данный двор сотрудников Фонда капитального ремонта | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | При уборке снега с крыш домов снега бросают его на козырьки домов, что приводит к затоплению верхних этажей, а от них в свою очередь уходит в нижние. Лопсанчапа, 29 УК Ангарский | Организовать выезд, проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Разбито окно подъезда на верхнем этаже. УК взяла этот вопрос на контроль, обещали решить. Калинина 1Г УК Ангарский | Данный наказ был выполнен в рамках подготовки к ОЗП 2018 году, но требуется повторный выезд | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Интересует вопрос по посадке деревьев, иного вида чем ильмы, например, таких как рябина, береза и т.д. Может в комбинате Благоустройства необходим ландшафтный дизайнер. Гиназия №9 | Направить специалиста для консультации по посадке деревьев | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП Благоустройство | Будет направлен специалист для проведения консультации. |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Калинина 3 а С другой стороны дома – огромная непросыхающая лужа, которую необходимо засыпать | Принять меры по исполнению наказа | В рамках технического задания | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Необходимо срочно отремонтировать карусель, которая представляет опасность для жизни детей на детской площадке по Московской 104. Бетонный столб на площадке по улице Московской, 102 не забетонирован, в любое время может упасть. В УК обращались, но ничего не сделано | Проработать с подрядной организацией по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства | Данная работы будет выполнена силами подрядчика. |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Лопсанчапа 40 Установить детские игровые площадки во дворах | Проработать по заказу и установке детской площадки | 300 тыс. рублей | Бюджет г. Кызыла | июль 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в 2019 году. |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | На правом берегу наладить отключение электроэнергии, заменить старые электропровода на новые; | Дать разъяснение о работах ОА «Тываэнерго» по распределению нагрузки на сети через СМИ | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Решить проблему несоответствия температурного режима в квартирах в зимний период ( в среднем температура составляет 16-18 градусов) не только в доме 32, но и также в домах 30, 26 Правобережная | Дать разъяснение о работе мэрии г. Кызыла по увеличению температуры в многоквартирных домах через СМИ | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Мэрии провести работу с частным сектором, чтобы каждый дом ставил возле дома контейнеры для мусора, так как подъезжают на машинах и выбрасывают свой мусор в контейнеры многоквартирных домов | Проработать с собственниками частных домов по установке контейнеров в соответствии с Правилами и нормами благоустройства | ____ | Внебюджетный источник | 2019-2022 | Управление по административно-техническому надзору |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Убрать стихийную свалку под горой ул.Азасская | Вывоз стихийной свалки. | В рамках контракта по благоустройству города на 2019-2021 гг. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Региональный оператор, Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла. | В связи с большими объемами в 2019 году полностью убрать данную свалку не сможем. Данная работа будет также продолжена 2020-2021 гг. |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Построить туалет уличный возле общежития по Правобережной, 20а | Принять меры по исполнению наказа | В рамках контракта по благоустройству города на 2019-2021 гг. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | УК данного дома. |
| 2019-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. Френт И.А. | Освещение ул. Парижских коммунаров. | Составить смету работ и заложить в бюджете |  | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | В теплотрассе поменять трубу ул. Колхозная, д.10. | Составить смету работ и проработать с АО «Кызылская ТЭЦ» | _____ | Внебюджетные источники | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Просьба провести трубы холодного водоснабжения на ул.Осенняя. | Составить смету работ и проработать с ООО «Водоконал» по включению в инвестиционную программу | _____ | Внебюджетные источники | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Восстановить водоколонку на конечной остановке маршруток 4 «а», 6 «а». | Составить смету работ и проработать с ООО «Водоконал» по включению в инвестиционную программу | _____ | Внебюджетные источники | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Ремонт крыш домов №№51, 53 ул. Фрунзе | Проработать с Фондом капитального ремонта РТ по включению кровли домов на 2020 год | _____ | Внебюджетные источники | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Поставить детскую площадку во дворе дома 29, ул. Эрзинская. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Просят установить спортивную, детскую площадку и стол настольного тенниса (ул. Убсу-Нурская, 6) | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Водоколонок не хватает по ул. Карбышева, ул. Суворова | Составить смету работ и проработать с ООО «Водоконал» | _____ | Внебюджетный источник | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Установка детской и спортивной площадки во дворе жилого дома по ул. Карбышева, 58/1 | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Установка детской и спортивной площадки по ул. Дружбы, 25-27 | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Отсутствие детских площадок по ул. Шевченко, 25. Детям негде играть (в территорию 11 школы не впускают) | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Отсутствует уличное освещение (кобры не установлены) по ул. Рихарда-Зорге, 122 | Составить смету работ и включить в бюджет |  | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Отсутствие детских площадок. Детям негде играть по ул. Рихарда-Зорге, 122 | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Уличное освещение ул. Пролетарская | Составить смету работ и включить в бюджет |  | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Уличное освещение ул.Садовая | Составить смету работ и включить в бюджет |  | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Установка детской площадки во дворе д. 12, ул. Интернациональная (участие в проекте ФКГС) | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Благоустройство двора дома по ул. Кочетова 6 (возможность участия в программе ФКГС), | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Отсутствует ограждения тротуара, по улице Каа-Хем проходят жители и учащиеся школ №2 и №4 | Изучить, составить смету и заложить в бюджет города |  | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | 2019 году согласно ГОСТов будет установлена ограждения во всех направлениях с учетом технических возможностей. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | На ул. Араданская, в районе кирпичного завода построены около 25 частных домов. Просим сделать водоколонку в нашем районе | Изучить, составить смету и заложить в бюджет города |  | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Каа-Хем 90 По всей территории дома возле подъездов нет урн, и скамеек. | Проработать по установке урн и скамеек с УК |  | Внебюджетный источник | 2019- 2020 | Департамент городского хозяйства | УК данного дома. |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Во дворе жилого дома 16 ул. Калинина нет места для игровой детской площадки, дети играют в соседнем дворе | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Отсутствует уличное освещения по ул. Мугур | Составить смету работ и включить в бюджет | Согласно ПСД | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | ул. Калинина, д.4, 10 Мало мест для игровой площадки, она расположена в неудобном месте на месте парковки и фактически по площадке и между ограждением детского сада и площадкой ездят машины, что представляет угрозу для детей. | Выехать, изучить возможность установки ограждения, заложить в бюджет | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | Будет выполнено в 2020 году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Нет парковки для машин- Кочетова, 92 | Нет возможности выполнить данный наказ в связи с отсутствием места для парковки во дворе дома |  |  |  |  |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Обустроить площадку за домом ул. Кочетова 108. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Уложить новый асфальт во дворах домов Красных партизан 1 и 7. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. в текущем году будет проведен ямочный ремонт в указанных дворах. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Поставить бордюры рядом с детской площадкой. | Составить смету для огораживания детской площадки, заложить в бюджет | Согласно ПСД | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений | В рамках ФКГС в 2018 году выполнена ограждения и асфальтирование, освещение данной площадки. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Построить детскую площадку. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 49. - Очистить от деревьев детскую площадку и облагородить. | Составить смету работ и заложить в бюджет | Согласно смете работ |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» | Выполнено в текущем году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 49. Обрезать большие деревья во дворе. | Валка деревьев, вывоз спиленных чурок и корчевка пней. | В рамках контракта по благоустройству города на 2020 год на сумму 100 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Выполнено в текущем году. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 1. - Горожане ходят в туалет, надо менять забор, Водный мир и мэрия обещали. Забор старый не соответствует ансамблю Набережной. Самданчап Альберт знает, где забор. | Изучить вопрос, составить смету и заложить в бюджет | Согласно смете работ |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» | УК данного дома. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 1. Детскую площадку лучше сделать, прорезиненную площадку. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Сделать парковку для машин. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | В домах по ул. Кочетова 62,92, 104, Щетинкина-Кравченко 73 и Ленина 46 нет горячего водоснабжения. | Проработать с Фондом капитального ремонта по ежегодному включению одного дома в программу | Согласно ПСД | Республиканский бюджет | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Бухтуева 1. Нет автостоянок во дворе. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Щетинкина –Кравченко 73. Загородить детскую площадку, нет стоянок для автомашин. Нет скамеек | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | Детская площадка огорожена. В части стоянок рекомендовано жителям данного двора подать заявку в ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Кочетова, д. 104-а. Открыть пункты приема пластика, полиэтилена. Мусороперерабатывающий завод строить надо. | Изучить и внести предложение |  |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул .Щетинкина-Кравченко, д. 66 . - Уличное освещение на окраине города, в том числе переулок Анкерный сделать. | Составить смету и включить в бюджет города | Согласно смете |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 - Отсутствует автопарковка возле станции Скорой помощи (иногда Скорой даже невозможно выехать). Здесь автобусы Верховного Хурала, Правительства РТ. | Составить смету и включить в бюджет города | Согласно смете |  | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства | В текущем году финансовые средства отсутствует, данный вопрос будет рассмотрено в 2020-2021 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Детская площадка в микрорайоне Кожзавод. | Составить смету и включить в бюджет города | Согласно смете |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Красных Партизан , д. 36. 13 линия микр. Спутник нет колодца (набирают воду с третей линии). | Проработать с ООО «Водоканал» по включению строительства колонки в рамках инвестиционной программы | Согласно смете |  | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Заречную улицу затопляет, закрыли дамбу и от Азасской вода после дождей переливается на Заречную улицу. . | Необходимо строительство водоотводной сооружения из ж/б ложбин | Согласно ПСД | Бюджет г. Кызыла | 2019-2021 | Департамент архитектуры и градостроительство, Департамент городского хозяйства, МУП «Благоустройство» | В текущем году финансовые средства отсутствует, данный вопрос будет рассмотрено в 2020-2021 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Благоустройство Дома Быта (тротуары, газоны и т.д.). | Изучить вопрос, проработать с собственниками здания по благоустройству прилегающей территории здания, определить источник финансирования | Согласно смете |  | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Лопсанчапа 37/3 обещали детскую площадку. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Лопсанчапа 40, машины сбивают детскую площадку. | Изучить, заложить в бюджет | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет огорожено в 2019 году. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Установить детскую игровую площадку ул. Кочетова, 59; | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Оборудование детской игровой площадки ул. Дружбы, 157. | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Промерзает крыша (спецсчет ЖСК) Титова,33 | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ____ | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Улучшить дворовую территорию; сделать парковку для машин, сделать лавочки, улучшить детскую площадку Красноармейская, 96, 98 | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Улучшить освещение в городе, в темное время суток не достаточно освещены улицы | Принять меры по улучшению уличного освещения, информировать горожан через СМИ | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Мкр. 45 магазин перед ДОУ №34 обустроить площадку, озеленить | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Сделать детскую игровую площадку ул. Калинина, д. 30 | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Провести освещение ул. Семирацкого в сторону Кожзавода | Составить смету работ и включить в бюджет города | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Установка уличного освещения на территории Кожзавод; | Составить смету работ и включить в бюджет города | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Отсутствие электроэнергии в некоторых дачных обществах по нескольку дней | В постоянном режиме работать с председателями дачных обществ по усилению ими сбора платежей за электроэнергию | ___ | ____ | 2019-2021 | Территориальное управление Западного микрорайона |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Уличное освещение, построить пешеходные тротуары от круговой развязки улиц Московская – Калинина в западную сторону, до пресечения улиц Калинина – Ровенская | Продолжить работу по строительству уличного освещения по ул. Калинина. Составить смету работ и заложить в бюджете поэтапно | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | В текущем году финансовые средства отсутствует. Данная работа будет выполнено 2020-2021 в рамках федеральной программы БКД 2019-2024 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Представители общества глухих очень просят организовать спортивную площадку с ограждением во дворе дома ул.Лопсанчапа, 27/2 для членов Общества, так как у многих нет средств для посещения фитнес клубов и аренду спортивного зала. В обществе очень много спортсменов. Проработать вопрос с Министерством молодежи и спорта по программе «Адаптивный спорт»; | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Установка детской площадки во дворе дома 27/2 ул. Лопсанчапа | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Капитальный ремонт крыши и подвалов не проводился давно, трубы прогнили, крыша продувает и течет, холодно в квартирах. Калинина, д.14 | Организовать выезд, проработать с Фондом капитального ремонта РТ | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят отремонтировать стены и кровлю теплового коллектора (со слов жильцов принадлежит ТЭЦ), который стоит во дворе, смущает неэстетический вид. Во дворе Калинина, 16 | Изучить вопрос и проработать с ОА «Кызылская ТЭЦ» | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жалобы на отсутствие капитального ремонта инженерных сетей дома Калинина,22 | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | ___ | ___ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят установить детскую и спортивную площадку. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Крыша протекает, требуется новая кровля. На доме весит табличка, что в 2017 году будет капитальный ремонт, но по факту ремонта не было. Калинина, 24Б | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | _____ | ____ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Очень просят установить хотя бы качели и турник в свободных местах. Калинина, 24Б | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Капитальный ремонт в доме (Лопсанчапа, 25/1) не проводился с 1987 г., с момента ввода в эксплуатацию, в связи с этим инженерные сети приходят в негодность, из подвала выходит сырость, жильцам 1 этажа холодно. Также необходим ремонт кровли, в квартиры на 4 этаже бежит вода. | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | _____ | ____ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители 2 подъезда дома 27/1 жалуются на ужасное состояние инженерных сетей, требуется капитальный ремонт (проблемы с канализацией), назначен в плане ремонт на 2021 год, говорят до этого времени терпеть невозможно. | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | _____ | ____ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят как-нибудь благоустроить каменную поляну сбоку дома 35/1 и до ТЦ «Континент | Изучить возможность, составить смету и включить в программу ФКГС | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и имущественных отношений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят огородить детскую спортивную площадку перед домом Калинина 30А и прилегающую территорию, чтобы дети спокойно могли играть в футбол. Необходимо озеленение. | Составить смету работ и заложить в бюджет | Согласно смете работ | Бюджет г. Кызыла | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | В текущем году финансовые средства отсутствует. Данная работа будет выполнена в 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жителями дома подана в 2017 г. заявка на участие в программе «Комфортная городская среда», просят узнать какое движение по заявке. Лопсанчапа, 43 | Изучить возможность, составить смету и включить в программу ФКГС | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и имущественных отношений | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В домах Лопсанчапа 31 и 33 необходима замена кровли, жалуются, что протекает. Очень просят взять на контроль. | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | _____ | ____ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Во дворе дома нет ни спортивной, ни детской площадки. Калингина 1Г | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Очень много жалоб на необустроенность дворовых территорий ул. Калинина, 3а как такового двора нет вообще: выход из подъездов на ул.Калинина, где располагаются ларьки. Огородить дворовую территорию (со стороны выходов из подъездов). | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Ангарский 25/1 Просят наладить уличное освещение в городе, так как вечером ничего невозможно увидеть, свет вроде горит, но плохая видимость, хотя бы увеличить мощность закупаемых электрических ламп освещения. | Продолжить работу по улучшению уличного освещения города | В рамках технического задания | Бюджет г.Кызыла | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установить детскую площадку во дворе общежития (ул. Правобережная, 20 а) | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Решить проблему с уличным освещением, так как по всему правому берегу нет освещения | Составить смету по освещению улиц Правого берега и распределить погодам | Согласно ПСД | Бюджет г.Кызыла | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Освещение всех улиц правого берега, особенно улиц: Енисейская, Белинского, Набережная, Азасская, 2-я Азасская, пер. Саянский, Мостовая, Кирпичная, Госплемобъединение, пер. Серекея, ул. Серекея, улицы правобережный дач и т.д. | Составить смету по освещению улиц Правого берега и распределить погодам | Согласно ПСД | Бюджет г.Кызыла | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Построить сквер между детским садом № 39 и СОШ № 8 | Составить эскиз и смету сквера, включить в программу ФКГС | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры. градостроительства и земельных отношений | В рамках ФКГС 2020-2022 гг. |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Проведение капитального ремонта кровли дома по ул. Правобережная д.32, 52 | Проработать вопрос с Фондом капитального ремонта РТ и дать разъяснения жильцам | ___ | ___ | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Забить колодец возле домов на Енисейской, 10, 12 | Составить смету работ, заложить в бюджет города | Согласно смете работ | Бюджет г.Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
| Транспорт и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | По улице Сибиряков-Гвардейцев, 32, после пожара сараев осталась большая яма и все жители близлежащих домов скидывают мусор. Просьба засыпать яму. | Убрать мусор, провести засыпку ямы. | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год на сумму 15 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | По ул. Буренская между домами 48 и 50 после дождей постоянно образуется большая лужа, которую очень сложно обойти. Просьба засыпать яму. | Провести отсыпку и грейдирование | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год на сумму 17 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. Френт И.А. | Грейдерование переулка Анкерный, дорога в очень плохом состоянии, сквозной проезд ограничен, нет доступа для проезда специальных служб | Провести отсыпку и грейдирование | В рамках контракта по благоустройству города на 2019 год на сумму 200 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство | Выполнено отсыпка и грейдирование в 2018 году. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Контроль за установкой контейнеров в частном секторе | Проработать с собственниками частных домов по установке контейнеров в соответствии с Правилами и нормами благоустройства | ____ | Внебюджетный источник | 2019-2022 | Управление по административно-техническому надзору |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Произвести ямочный ремонт по ул. Карбышева | Работы по ямочному ремонту выполнены осенью 2018 года |  |  | 2018 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Просит возобновить маршрутку №38, которая раньше ездила по ул.Магистральная | Изучить возобновление маршрута | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Поставить муниципальные автобусы по направлению маршрутов 6а, 4, 4а т.к. в час пик газелей невозможно дождаться или проезжают мимо переполненные. | В феврале 2019 года 4 автобуса марки ПАЗ начали работать по маршруту 6 а. | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Установить «Лежачих полицейских» возле дома МЖК, на повороте и при выезде | По ул. Полигонная лежачие полицейские были установлены в 2018 г | ____ | ___ | ___ | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Плохие дороги, просят отгрейдировать пер. Юбилейный. | Провести отсыпку и грейдирование дороги | В рамках контракта по благоустройству на 2019 год | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет выполнено в 2019 году. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Нехватка маршрутных такси 6а и 4а, редко ходят или переполненные | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Установить лежачий полицейский напротив 11 школы и пешеходный переход | Установить искусственные неровности | В рамках контракта по благоустройству дорог 200 тыс. руб. | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | В соответствии ГОСТов обустроенные пешеходные переходы имеются, а также светофорных объект. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | По ул. Кузнецовой ходят только 2 маршрута (просят еще автобусов). Можно ли конечную остановку автобуса №6 продлить до «Своротка» | Изучить возможность по дополнительному маршруту по ул. Кузнецова. Маршрут №6 продлен до остановки Свороток. | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Принять исчерпывающие меры по обустройству и восстановлению дорожного полотна (ямочный ремонт, грейдирование) по пер. Медицинский | Провести отсыпку и ямочный ремонт | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | Грейдирование будет выполнено в 2019 году. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Принять исчерпывающие меры по обустройству и восстановлению дорожного полотна (ямочный ремонт, грейдирование) по ул. Мугур | Провести отсыпку и ямочный ремонт | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | Грейдирование будет выполнено в 2019 году. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Совместно с АО «Тываэнерго» заделать яму на территории между зданиями школы №2 и Кызылского педагогического института ТувГУ. | Провести ямочный ремонт | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Рассмотреть возможность установки знака «Пожарный проезд» между домами №10 и 14 по ул. Кочетова (студенты ТувГУ часто ставят транспорт, из-за чего не могут проехать ни пожарка, ни мусоровоз) | Принять меры по установке дорожного знака | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет установлена в 2019 году. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Отсутствие городских пассажирских маршрутов на верхней трассе, по ул. Магистральная | Изучить возможность установки автобусных маршрутов по ул. Магистральная | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Установить дорожную разметку «Зебра» у магазина «Интер» (плотный транспортный поток, много детей, сложно переходить) | Принять меры по установке дорожного знака | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства | Будет проведена выездная проверка |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проработать вопрос нового маршрута через ул. Пролетарская (ранее ходил маршрут№38) | Изучить возобновление маршрута и направить ответ через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Маршрутка № 9 ходит редко и зимой вместе с детьми ждут по двадцать минут, других маршрутных такси в этом районе нет | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Остановки не оборудованы скамьями и каким, либо укрытием от дождя (места для остановок есть, но не оборудованы). Ул. Каа-Хем, 90 | Выполнено в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Проблемы отсутствие транспортного сообщения, маршрут № 19 | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Еще одна серьезная проблема, за домом 8, ул. Бай-Хаакская расположена стихийная стоянка грузового транспорта, выхлопы дизельного топлива мешают жителям домов, постоянный шум и загрязненный воздух попадают в окна домов, что осложняют условия жизни | Принять меры по упорядочиванию стоянки автомашин на определенном месте по ул. Бай-Хаакская | ___ | ___ | 2019 | Управление по административно-техническому надзору |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Автобусы все едут до Востока, маршрут 6 сделать до Своротка | Выполнено, маршрут 6 продлен до Востока |  |  |  |  |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Разгрузить улицу Кочетова. | Принять меры по исполнению наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Бухтуева 1. Много автомашин ездят по улице Бухтуева, разгрузить маршрут автобусов (шумно, пыльно, узкая улица). | Изучить возможность разгрузки ул. Бухтуева | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Маршрут 12 нужно удлинить | Изучить возможность изменения маршрута №12 | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Очень плохо ходит маршрут 14, приходится подниматься на гору и садится на 12-й маршрут. | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Красных Партизан , д. 36. Маршрут 11 (ПАЗ) плохо ходит, | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Красных Партизан , д. 36. 30 маршрут ГАЗЕЛЬ переполнена. | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Маршрут 7 а, 18 мало автобусов (утром было всего 2 автобуса). | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | - Городская поликлиника № 1 улица Щетинкина-Кравченко. - Московская 110 большие ямы | Принять меры ямочному ремонту | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Маршрут 9 очень плохо работает. Работа до 9 часов, зимой очень плохо. ПАЗик. | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Маршрут 4А, 6А работает до 18, 19 часов. | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 77. Ломают асфальт, делают двор и сказали, не будут восстанавливать асфальт. | Принять меры административного воздействия для восстановления асфальтового покрытия | В рамках выданного разрешения. | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора РТ, АО «Кызылская ТЭЦ». |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Обязать ТЭЦ восстановить бетон (поддона) и выровнять места для контейнеров, а также ограждения контейнеров, которые были снесены во время работ по замене участка тепловойц сети на МКД осенью 2015 года. На два дома всего два контейнера, нужно установить еще несколько. | Проработать с АО «Кызылская ТЭЦ» и СТО ТБО по исполнению наказов избирателей | ___ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управление административно-технического надзора РТ |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Маршрут№19 ходит плохо, в выходные и праздники не ходит совсем, увеличить время работы | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Установка лежачего полицейского (проезжий двор) Титова,35; | Проработать с подрядной организацией по установке искусственных неровностей при реконструкции ул. Титова | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Замена асфальтового полотна по ул.Ооржака Лопсанчапа. | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 6 775 070 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Ямочный ремонт отрезка улицы Красноармейская в отрезке от ул. Бухтуева до ул. С. Тока | Принять меры ямочному ремонту | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Изменить направление маршрутов автобусов 22 или 12, что бы проходили у рынка «Азия», либо направить муниципальные автобусы в строну рынка | Изучить возможность выполнения наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Обязать маршрутные такси работать после 18 часов особенно в зимнее время т.к. школы работают в 3 смены | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Рассмотреть график работы движения городского транспорта, с раннего утра и до поздней ночи | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | нехватка общественного транспорта в сторону левобережных дач в часы пик, отсутствие общественного транспорта в вечернее время | Принять меры по соблюдению маршрутными такси и муниципальными автобусами графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Увеличить количество маршрутных газелей №19, транспортный вопрос стоит очень остро! Лопсанчапа, 43 | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят восстановить пешеходный переход рядом с остановкой «9 школа». | Согласовать с ГИБДД и принять меры по нанесению дорожной разметки | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Существует необходимость огородить дворовую территорию, так как со всех сторон автомобильные дороги. Калинина 1Г . Вход в гараж техникума находится во дворе дома и детям небезопасно играть во дворе. Калинина 1Г | Изучить возможность и внести предложение | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Благоустройство дороги, которая идет от дома к школе №5 и садику №40 (рядом идет дорога по ул. Иркутской). Очень опасная, дорога как таковая отсутствует и вся в ямах. Дети часто падают, так как она не ровная, вся в ямах. Просят хотя бы грейдером разравнять пешеходную зону и организовать освещение. На этой дороге ходят много бомжей и пугают детей. Лопсанчапа, 43 | Изучить возможность и внести предложение по времени и источнику выполнения наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На дороге перед магазином «Салгал» требуется ямочный ремонт.Калинина,20 | Принять меры ямочному ремонту | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Общественный транспорт по утрам ездит битком, по ул. Лопсанчапа ПАЗики не ездят. Просят как-то разгружать их или уменьшить интервалы между маршрутным транспортом. | Принять меры по соблюдению маршрутными такси графика выходов | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На углу домов Калинина 30 и 30А лужа образовывается после дождей и долго не сохнет, просят засыпать. | Принять меры по засыпке лужи | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят восстановить пешеходный переход с остановки школа №9 на другую сторону улицы Лопсанчапа. | Согласовать с ГИБДД и при возможности нанести дорожную разметку | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Тротуары, проезжая часть перед гимназией требует ремонта, находится в неудовлетворительном состоянии. Гимназия №9 | Сделать ямочный ремонт дороги | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Устраивают ли санитарные проверки в отношении общественного транспорта, бывают очень грязные автобусы. | Проработать по поддержанию в чистоте и порядке транспортных средств с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | 11 маршрут перестал ходить, просят возобновить, также есть предложение оснастить графиком движения автобусов | Принять меры по исполнению наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят также проверить законность сборища таксистов, осуществляющих услуги пассажироперевозок до какого-то кожууна. Собираются возле рынка Мажаалык шумят, оставляют за собой мусор. И считаю, что езда машин по вышеуказанной дороге из-за этих таксистов. | Внести предложение по определению и легализации стоянок таксистов руководству | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Лопсанчапа 40,расширить подъездные пути к дому, провести ямочный ремонт , организовать парковку. | Проработать с жителями домов по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Изучить вопрос по пассажироперевозкам с правого берега на левый, с утра невозможно уехать, а вечером невозможно приехать домой. Постоянные пробки автомобильного транспорта на мосту, переполненные учениками маршрутки. Просят ввести большие (ПАЗ) автобусы на линии 7 и 18 | Принять меры по исполнению наказа жителей | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Калинина 3 а Отремонтировать (асфальтировать) дорогу с улицы Калинина до 1-го гаражного общества между домами по Калинина 3 и Калинина 1а. | Сделать ямочный ремонт дороги | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Ангарский 25/1 освещение на подъездах отсутствует | Проработать с УК по исполнению наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Обеспечить безопасный переход пешеходов через дорогу по окончании моста на правом берегу (светофора нет, зебры нет, а скоро 1 сентября); | Светофор и пешеходный переход был установлен осенью 2018 года |  |  |  |  |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Маршрут на Вавилинский затон изменить, чтобы был проезд через дома на ул.Мостовая, Урянхайская | Изучить возможность изменения маршрута и принять меры | ___ | ___ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | На остановке «АТП-3» установить до 1 сентября 2018 года пешеходный переход | Нанести дорожную разметку | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Засыпать щебнем ямы на улице Набережная, на которых после дождя, а также весной образовываются огромные лужи | Принять меры по исполнению наказа жителей | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установить лежащий полицейский напротив кафе «Лакомка» на ул.Правобережная | Нанести дорожную разметку | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Асфальтировать дорогу улицы Мостовую | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 6 763 550 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
| 2019-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьный № 2 Крапивин Д.Н. Тамоев Р.Т. | Грейдерование и засыпка ям по ул. Сельскохозяйственная. | Провести отсыпку и грейдирование | В рамках контракта по благоустройству города на 2020 год на сумму 650 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Школьный № 2 Крапивин Д.Н. Тамоев Р.Т. | Грейдерование и засыпка ям по ул. Малоенисейская. | Провести отсыпку и грейдирование | В рамках контракта по благоустройству города на 2020 год на сумму 513 тыс. | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Установить лежачие полицейские, т.к. машины разгоняются на больших скоростях днем и ночью (ул. Убсу-Нурская, д.2) | Уточнить место установки, т.к. по ул. Полигонная лежачие полицейские были установлены в 2018 г., при необходимости заложить в бюджет | В рамках контракта по благоустройству дорог, 200 тыс.рублей | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Отсутствие остановочных карманов по ул. Карбышева и по ул. Звездной | Установить остановочные карманы | В рамках контракта по благоустройству дорог | Бюджет г. Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Отсутствуют тротуары, пешеходам негде ходить по ул. Полигонная | Изучить и внести предложение в рамках какой федеральной и региональной программы выполнить наказ | Согласно смете работ |  | 2019- 2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Устройство тротуаров вдоль ул. Пушкина от Магистральной до О. Курседи | Проработать по включению в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 24 828, 443 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Звездная (от ул. Полигонная до ул. Магистральная) с пешеходной и велосипедной дорожкой в мкр. Спутник. Необходимо софинансирование сметной стоимости из бюджета г. Кызыла (5 %) предварительно на 3,25 млн.руб. (из 65 млн.руб.) | Включить в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства |  |
| - Ъ | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Требуют установить на перекрестке Кузнецова-Карбышева светофор. | Установить светофор по федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | В рамках федеральной целевой программы | Федеральный | 2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Плохие дороги. Засыпка и грейдирование улицы Крюкова | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 30 326, 75 рублей | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Плохие дороги. Засыпка и грейдирование улицы Первомайская | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 24 177,047 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2023 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Просят установить светофор на перекрестке ул.Суворова и Рабочая. | Установить светофор по федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | В рамках федеральной целевой программы | Федеральный | 2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Асфальтирование дороги ул. Пролетарская | Составить смету и включить в программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Принять исчерпывающие меры по обустройству и восстановлению дорожного полотна (ямочный ремонт, грейдирование) ул. Чургуй-оола | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 4 937,475 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Отсутствует ограждения тротуара, по улице Каа-Хем проходят жители и учащиеся школ №2 и №4 | Составить смету работ и принять меры по включению в бюджет | В рамках контракта по благоустройству | Бюджет г.Кызыла | 2019- 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Прошу установить тротуары вдоль улиц Магистральная и Колхозная | Изучить и внести предложение в рамках какой федеральной и региональной программы выполнить наказ |  |  | 2019- 2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Переулок на Мугур (Медицина катастроф) заасфальтировать переулок. | Составить смету и включить в программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | АО «Тываэнерго», Кочетова 55/1. - Лежачие полицейские во дворе. | Установить искусственные неровности | В рамках контракта по благоустройству дорог 200 тыс. руб. | Бюджет г.Кызыла | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Свороток - асфальтирование 100 метров перед Стройматериалами. | Составить смету и включить в программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | ___ | ___ | 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Сделать парковку возле детского сада № 19 | Составить смету и эскиз сквера перед детским садом для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и имущественных отношений |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | По улице О.Курседи нет тротуаров для пешеходов, принять меры | Изучить и внести предложение в рамках какой федеральной и региональной программы выполнить наказ | Согласно смете 3 557, 083 руб. |  | 2019- 2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Установить автопарковку Титова, 35. На перекрестке О.Курседи-Титова, О.Курседи-Чехова нет пешеходных переходов | Проработать с жителями дома по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Произвести ремонт дороги в сторону Кожзавода | Составить смету и включить в программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | В районе д.180 по ул. Красноармейская, автомобили ставят на тротуар, просят установить ограждение от автомобилей | Принять меры по установке ограждения | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Рассмотреть возможность установки светофора или искусственной неровности проезжей части поблизости Хлебокомбината, так как очень много родителей приходят с детьми в дошкольное учреждение при Хлебокомбинате, автомашины проезжают на высокой скорости | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят установить «лежачий полицейский» в начале и в конце двора ул. Калинина,14 | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Опасный проезд автомашин возле дома Лопсанчапа 27/2 со стороны рынка «Мажалык». Слишком быстрая езда машин к рынку, к ТЦ «5 звезд». | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Машины въезжают на большой скорости в стоянку напротив дома Калинина, 26, в связи с этим просят проложить «лежачий полицейский» (между домом 26 и футбольной площадкой). | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перед домом Калинина, 16 просят оградить дорогу. | Изучить и принять меры по исполнению наказа | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Обустроить стоянку для машин родителей садика №29, чтобы не ездили по двору. | Составить смету и эскиз площадки перед детским садом для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и имущественных отношений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Дорога, проходящая перед домами, очень узкая и гулять во дворе с детьми небезопасно, были случаи, когда машина цепляла коляски, дорога вдоль подъездов вся заставлена машинами, нет видимости. На этой же дороге просят сделать хотя бы ямочный ремонт. Ставят вопрос о расширении дорожного полотна до забора школы №9. Хотят организовать стоянку вдоль забора, чтобы на проезжей части не ставили машины (убрать бордюр или залить его асфальтом на подобии «лежачего полицейского», засыпать гравием). Практически все жильцы хотят обустроить стоянку. Лопсанчапа 35/1, 35/2 | Принять меры по ямочному ремонту дороги и установке искусственной неровности. Проработать с жителями домов по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Во дворе домов Кечил-оола 7Е и Калинина 22 находится детский сад № 11, подъезд к которому просят загородить, родители заезжают на большой скорости во двор. Перед домом Кечил-оола, 7е по внутридворовой дороге машины ездят на большой скорости, просят установить «лежачие полицейские». | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Всех жильцов Лопсанчапа 25/1, 27, 27/1, 27/2 беспокоит дорога, проходящая перед домами к ТД «5 звезд» и рынку «Мажалык». Нескончаемый поток машин и ездят на большой скорости, ограждений от дороги нет, во дворе очень много детей играет. Просят закрыть и на ее месте создать хорошую зону отдыха. Проверить функциональную необходимость дороги, закрыть дорогу либо установить дорожные знаки, ограничивающие езду, скорость езды. Очень много детей!!! | Принять меры по установке дорожного знака. Проработать с жителями домов по подаче заявки для участия в программе ФКГС на 2020 год | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перед домом Калинина 30 и 30А идет внутридворовая дорога, которая по словам жителей превратилась в «большую» дорогу и объезжают посты ГАИ и патрульные машины, стоящие на Машзаводе. | Принять меры по установке искусственной неровности | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Провести ямочный ремонт автодороги: от основного здания аэропорта к многоквартирному дому Московская, 137 до конечной остановки 1-го автобусного маршрута | Сделать ямочный ремонт дороги | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Благоустроить южную сторону Ангарского бульвара, чтобы сквер стал полноценным местом отдыха горожан. | Составить смету и эскиз общественного пространства для участия в программе ФКГС на 2020 год | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и имущественных отношений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Асфальтировать и осветить подъезды и пешеходные тротуары к д/садам № 12 и 15. | Составить смету, заложить в муниципальный бюджет | Согласно ПСД |  | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Ангарский 27 и 27/1 разровнять (прогрейдеровать) дворовую территорию. | Принять меры по исполнению наказа жителей | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Калинина 3 а Обязать владельцев магазинов «Курай» и магазин №45 благоустроить территорию: асфальтировать парковку, организовать подъездные пути и озеленить прилегающие территории | Проработать по исполнению наказа с индивидуальными предпринимателями | ___ | ___ | 2019-2020 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля, Департамент городского хозяйства |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Ангарский 25/1 провести ямочный ремонт внутридворовой дороги, освещение на подъездах отсутствует | Сделать ямочный ремонт дороги | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Увеличить количество муниципальных автобусов в сторону «правого берега»; | Принять меры по исполнению наказа жителей | ___ | ___ | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Увеличить общественный транспорт в сторону «Вавилинского затона» | Принять меры по исполнению наказа жителей | ___ | ___ | 2019-2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Асфальтировать дорогу до Зверофермы | Составить смету работ и включить в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Согласно ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Асфальтировать дорогу улицы Набережная | Ремонт проезжей части дороги в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В рамках программы 33 037 052 руб. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2021 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Засыпка ям и грейдирование улиц Енисейская, Свердлова, Азасская, 2-я Азасская, Белинского, пер. Саянский, Госплемобъединение и улицы правобережных дач | Провести обсыпку и грейдирование улиц | В рамках технического задания | Бюджет г. Кызыла | 2019-2020 | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, МУП Благоустройство |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установка асфальтовых тротуаров вдоль дороги по улице Правобережная, Холмистой и до Зверофермы с установкой пешеходных ограждений и знаков. | Составить смету работ и внести предложение по времени и источнику выполнения наказа | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установка на всех остановках общественного транспорта остановочных пунктов (павильонов) | Составить смету работ и внести предложение по времени и источнику выполнения наказа | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Сделать удобные подъездные пути к пристани для забора воды для пожарных машин | Составить смету работ и внести предложение по времени и источнику выполнения наказа | ___ | ___ | 2019-2022 | Департамент городского хозяйства |  |
| Социальные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Создание поликлиники в мкр.Спутник | Продолжить работу с Министерством здравоохранения РТ по открытии кабинетов поликлиники в доме МЖК | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | В мкр.Спутник надо и нужно проводить новогодние елки (требуют елку большую) и другие праздники | Принять меры к исполнению наказа | ___ | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Предоставить один из подвалов женсовету дома для досуговых мероприятий (ул. Убсу-Нурская,6) | Проработать с женсоветом города | ___ | ___ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Оказать социальную помощь и консультацию инвалидам: 1) инвалид детства Калзан Альберт Николаевич, опекун Роза Мумбалаевна) тел.89235466432, ул.Фрунзе 63, кв.11; 2) инвалид 2 группы Адыя Ангыр-оол Николаевич тел.89233819321 | Оказать консультацию | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Решить вопрос с отсутствием мест в перинатальном центре, в связи с этим рожениц размещают в коридорах учреждения; | Проработать наказ с руководством Перинатального центра и дать ответ через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Большие очереди в поликлиниках к следующим специалистам: кардиолог, невролог | Проработать наказ с Министерством здравоохранения РТ и дать ответ через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Решить вопрос с большими очередями в детские сады. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел | Согласно нормативам в дошкольных образовательных учреждениях мест рассчитано на 5320 человек, фактически детские сады посещают 8463 человек, процент переполненности составляет в среднем по городу 57,3 процента. При режиме перегрузки нарушаются требования СанПиН (2-3 лет-15 детей в группе, 3-7 лет-20 детей в группе). Средняя наполняемость групп по городу составляет 34 воспитанника). Причины переполненности: - Строительство новых микрорайонов в районе улиц Бай-Хаакская, Ангарский бульвар, Студгородка, Ближнего Каа-Хема и вдоль улицы Магистральной по верхней трассе, в районе воинской части на правом берегу Енисея и в восточной части города. Также разрастается частное строительство в районе левобережных дачных обществ, Вавилинского затона. - Высокий уровень рождаемости населения. - Большой поток миграции населения из кожуунов республики в город Кызыл и обратно. Таким образом, имеется острая необходимость строительства 14 детских садов в микрорайонах: - Микрорайон нового студгородка (промзона, ул. Островского) – 1 ДОУ; - Микрорайон ЛДО (ул. Станционная) – ДОУ; - Микрорайон студгородка (Свороток) – 1 ДОУ; Микрорайон Вавилинский затон – 6 ДОУ. |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Строительство социального приюта или дома для людей без определенного места жительства в Кызыле | Изучить вопрос, направить обращения в Министерство труда и социальной политики РТ | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Построить специальную школу для детей-инвалидов, нет условий для их ранней реабилитации | Изучить вопрос, направить обращения в Министерство труда и социальной политики РТ | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Оказать помощь в проведении ремонта здания: помощь строительными материалами, замена мягкого покрытия и др. (Арт-центр «Найысылал) | Изучить вопрос, определить источники финансирования | ___ | Бюджет г.Кызыла | 2019-2020 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Бесплатных секций и кружков для детей в городе не хватает. Расширить круг бесплатных кружков и секций. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел | В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 4 сентября 2014 года, приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в целях формирования единого воспитательного пространства, реализации процесса становления личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла организовано дополнительное образование. Работа кружков и секций направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания; выявление, развитие и поддержку талантливых детей; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся. В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла реализуется 508 кружков, секций, где охвачены 8736 обучающихся. В МБОУ ДО ЦДО города Кызыла работают 145 творческих объединений, посещают 1900 учащихся. В целом в муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла работают 653 бесплатных кружков, секций по направлениям художественно-эстетический, физкультурно-оздоровительный, социально-педагогический, естественнонаучный, научно-технический, туристско-краеведческий, где посещают 10639 обучающихся (от общего количества обучающихся МОО города Кызыла составляет 44,1%). Кружки и секции являются добровольным объединением среди обучающихся данной школы по способностям, интересам к различным видам деятельности. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Кочетова, д. 104-а. Переполненные детские кружки, секции (бесплатные). | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел | В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла реализуется 508 кружков, секций, где охвачены 8736 обучающихся. В МБОУ ДО ЦДО города Кызыла работают 145 творческих объединений, посещают 1900 учащихся. В целом в муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла работают 653 бесплатных кружков, секций по направлениям художественно-эстетический, физкультурно-оздоровительный, социально-педагогический, естественнонаучный, научно-технический, туристско-краеведческий, где посещают 10639 обучающихся (от общего количества обучающихся МОО города Кызыла составляет 44,1%). Кружки и секции являются добровольным объединением среди обучающихся данной школы по способностям, интересам к различным видам деятельности. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Кочетова, д. 104-а. Правильно ли утилизируются бахилы в садиках. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел | В целях здоровьесбережения и соблюдения санитарно-гигиенических условий пребывания детей в детском саду (п.34 ст.41, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации») администрацией детского сада рекомендовано родителям и сотрудникам ношение в помещении детского сада на уличной обуви бахил. Посетители самостоятельно обеспечивают себя сменной обувью или бахилами. У посетителей есть возможность приобретения бахил в аптеке, магазине или изготовить самостоятельно. В детских садах использованные бахилы собираются в специальных урнах и выбрасываются в мешке в мусорный контейнер. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Льготные места в детские сады для медицинских работников. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел | Анализ персонифицированного учета, который ведется Департаментом по образованию мэрии г. Кызыла, показал, что число детей,стоящих на очереди в детский сад, на 23.05.2019 г. составляет 7994 ребенка, из них по льготной категории 2565 детей. По состоянию на май месяц 2019 г., количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Кызыла состоит из 34 МДОУ, рассчитанных на 5282 места по нормативу площади на каждого ребёнка, посещают 8370 воспитанников, перенаполняемость МДОУ г. Кызыла составляет 60 % от общей мощности, соответственно детские сады перегружены. Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла, принимаются всевозможные меры по уменьшению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, в частности, за счет рационального и эффективного использования площадей действующих дошкольных учреждений, уплотнения групп, перепрофилирования групп, открытия дополнительных групп, открытия новых детских садов. Кроме того, Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла создает условия для получения бесплатного доступного дошкольного образования, путем открытия групп кратковременного пребывания, консультативных пунктов для родителей (законный представителей) детей. Доводим до Вашего сведения, что с 2013 года в городе Кызыле сложилась практика судебных решений о предоставлении мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на территории города Кызыла РТ. Данные судебные решения носят массовый характер. Направления в детские сады г. Кызыла, выдаются в первую очередь по судебным решениям. Также, существует льготная категория граждан (прокуроры, сотрудники Следственного комитета и полиции, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавшие в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, а также погибших, умерших родителей (законных представителей) детей, ставших инвалидами в результате борьбы с терроризмом на территории Республики Дагестан, дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, дети-инвалиды, дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе. Таким образом, льготы для медицинских работников нет и законодательством Российской Федерации данная категория не предусмотрена. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Жалобы граждан на санитарное состояние кафе и косметического кабинета, расположенных в доме Ленина 47 (тараканы, мыши, крысы, проблемы в водоснабжением). | Проработать наказ с Роспотребнадзором РТ | ___ | ___ | 2019 | Управление социальной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 49. Из-за кафе появились большие мыши и тараканы, электричество в доме перегорает из-за кафе. | Проработать наказ с Роспотребнадзором РТ | ___ | ___ | 2019 | Управление социальной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Кальянную в кафе «Чодуура» закрыть. | Провести работу по организации санитарного состояния заведения Роспотребнадзором РТ | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Увеличить в городе бесплатные физкультурные комплексы, т.к. не у всех горожан есть возможность посещать спортивные залы | Проработать наказ и дать разъяснение горожанам по планам мэрии в данном направлении через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Спортивная площадка СОШ №1 в аварийном состоянии, требуется засыпка, выравнивание. | Изучить, составить смету и определить источник финансирования | Согласно смете работ | Бюджет г.Кызыла | 2019-2020 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Выделение подвального помещение дома 27/2 ул. Лопсанчапа для общества глухонемых | Проработать вопрос с Обществом глухонемых и УК | ___ | ___ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики, Департамент социальной политики |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Старшее поколение жалуется на отсутствие в микрорайоне детской и взрослой поликлиники. Просят обратить на это внимание, так как далеко ездить на Восток обслуживаться. | Проработать наказ с Министерством здравоохранения РТ и дать ответ через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Сарыглар Доскунмаа Очуравна интересуется есть ли субсидии на проезд в городском транспорте для инвалидов и пенсионеров. (КызылГорТранс) | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Можно ли восстановить учительскую очередь в детские сады? Гимназия №9 | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Общество инвалидов обращалось во все инстанции по вопросу предоставления спортивного зала, в такие как Минмолодежи, Минзем и т.д., и очень сложно вопрос решили, что будет во 2 школе, но вопрос еще не открыт, так как там еще не прошло ни одного занятия | До конца профинансировать ремонт подвала школы №2 для Общества инвалидов | Согласно смете работ необходимо 200 тыс.рублей | Бюджет г.Кызыла | 2019 | Департамент образования, Департамент финансов |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просит помочь с реализацией культурно-спортивного реабилитационного центра для Общества слепых | Проработать вопрос с Министерством труда и социальной политики и направить ответ в Общество слепых | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | УПП ВОС просит посодействовать при продаже их продукции в детские сады и больницы | Оказать содействие в исполнении наказа УПП ВОС | ___ | ___ | 2019 | Департамент экономики, имущества и финансового контроля |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Для безопасности детей просят рассмотреть вопрос об установке спортивной площадки во дворе школы №9, со стороны домов есть входы на территорию школы. | Изучить вопрос и внести предложение по возможности исполнения наказа | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Департамент городского хозяйства |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Калинина, 16 Доставляют неудобства сотрудники кафе «Сушимен» и днем и в вечернее время курят и шумят под окнами, замечали, что работают и до 24.00 ночи. В подъезде завелись мыши и не включают вытяжку, вся гарь и запах идут в подъезд. Просят как-то отработать этот вопрос с предпринимателем. | Проработать наказ с Роспотребнадзором РТ | ___ | ___ | 2019 | Управление социальной политики |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На 1 этаже дома находятся кафе, развелись тараканы и мыши, плохо работает вытяжка (вытяжная труба имеется, однако короткая и не идет до крыши). Просят проверить соблюдение санитарных норм. Калинина 1Г | Проработать наказ с Роспотребнадзором РТ | ___ | ___ | 2019 | Управление социальной политики |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Бомжи и пьяные компании постоянно находятся на детской площадке перед домом по №37. Женщина-бомж больше года во дворе живет, постоянно в пьяном виде, просят чтобы соответствующие органы занялись ей; | Отработать наказ с Центром поддержка | ___ | ___ | 2019 | Управление социальной политики |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В гимназии требуется обновление мебели в кабинетах, мебель 30-летней давности, из-за большой перегруженности школы очень сильный износ мебели, оборудования и т.д. Гимназия №9 | Определить источник финансирования и принять меры по обновлению мебели школ города | _____ | Бюджет г.Кызыла | 2019-2022 | Департамент финансов, Департамент по образованию |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Партия «Единая Россия» обещали приобрести мебель для музея гимназии, на сегодняшний ничего не приобретено, просят этот вопрос курировать. Гимназия №9 | Проработать наказ с руководством партии «Единая Россия» | ___ | ___ | 2019-2020 | Департамент по образованию |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Беспокоит вопрос инвалидов: Когда будут выдавать бесплатные проездные? | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент социальной политики, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Нужно открыть лабораторию для получения медицинских анализов на базе «женской консультации»; | Проработать наказ с Министерством здравоохранения РТ и дать ответ через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Управление социального развития, Информационно-аналитический отдел |  |
| Охрана, правопорядок и жилищный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - О | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Решить вопрос с пешим обходом полицейских в мкр. Спутник и в дальнейшем установке опорного пункта полиции | Выполнено. В декабре 2018 года для размещения опорного пункта полиции для УУП и ПДН передано помещение в доме МЖК. Патрулирование территории Спутника ведется согласно плана-расчета и утвержденному графику УМВД РФ по г.Кызылу. |  |  | 2018 |  |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Принять меры в отношении арендаторов павильонов возле дома МЖК по незаконной продаже алкогольной продукции | Выполнено. В результате рейдовых мероприятий за незаконную реализацию алкогольной продукции демонтирован павильон «Магнит» возле МЖК и один павильон перепрофилирован под канцелярские товары. После чего нарушений не выявлено. |  |  | 2018 |  |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Переговорить с собственниками ресторана «Саяны» по недопущению фейерверков в ночное время | Выполнено. С собственниками банкетного зала «Саяны» проведена профилактическая беседа о недопущении закона РТ и соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время. Выписано предписание. |  |  |  |  |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Провести рейдовый выезд совместно с участковым полиции по проверке торгового объекта по ул. Комсомольская, д.52 на предмет незаконной продажи алкоголя. | Выполнено. При проведении проверок по незаконной реализации алкогольной продукции факт не подтвердился. Однако со слов соседей имелись факты продажи. С жильцами дома проведена профбеседа о недопущении законодательства и об уголовной ответственности. |  |  | 2018 |  |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | жалобы на частую смену участковых | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Торговые павильоны по продаже пивных напитков сгруппировались перекрестке улиц Рихарда-Зорге и Каа-Хем, собираются алкоголики мусорят, данные павильоны работают до 3 часов ночи | Организовать проверку в данных павильонах | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Жалобы на работу компьютерного клуба Rampage рядом с двором по ул. Кочетова, 6 (круглосуточно, собирается пьющая молодежь, очень шумно по ночам); | Направить обращение в УМВД по г. Кызылу и проработать наказ | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, УМВД по г. Кызылу |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Жильцы домов 100 -98 жалуются на хозяина рядом построенной бани, сауны по адресу Оюна-Курседи, д.96, Носкова Станислава Юрьевича, там в ночное время функционирует бар на втором этаже и проходят шумные вечеринки, которые мешают людям отдыхать. Жильцы не раз обращались к Носкову С.Ю., но он реагирует неадекватно, угрожает, выбрасывает мусор под забор дома №98 (имеются заявление гражданки Хорошиловой Ольги Евгеньевны). | Провести беседу с собственником заведения, при необходимости применить меры административного воздействия и разъяснить порядок подачи жалобы в административную комиссию жильцам | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | На болоте с обратной стороны улицы, (за огородами домов по Оюна –Курседи), расположено болото на котором постоянно собираются молодежь и не только, распивают спиртные напитки и часто совершают хулиганские действия по отношению к жителям, поджигают участки, шумят , утраивают пьяные разборки . Жители просят патрулировать этот район и разгонять опасные компании. | Направить обращение в УМВД по г. Кызылу и проработать наказ, также разъяснить порядок подачи жалобы в административную комиссию жильцам | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Жалобы на продажу паленным спиртом и боярышником по ул.Каа-Хем 90 и пер.Родниковый 35, участковый тоже в курсе | Выполнено. Информация передана в УМВД РФ по г.Кызылу. На собственника дома по пер.Родниковый 35 возбуждено уголовное дело за незаконную реализацию алкогольной продукции. |  |  | 2018 |  |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Убрать киоски торгующие пивом (между домами Кочетова, 94-96) | Продолжить работу по судебной тяжбе по сносу киосков | ___ | ___ | 2019 | Управление правового обеспечения, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Сотрудники парикмахерской курят в подъезде. | Проработать наказ с собственником и сотрудниками заведения | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Титова 25 Магазин торгуют пивом круглосуточно, надо упорядочить время работы магазина. | Принять меры административного воздействия | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, УМВД по г. Кызылу |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Бухтуева 1. Просят частое патрулирование улицы, двора милицией. | Направить обращение в УМВД по г. Кызылу и проработать наказ | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, УМВД по г. Кызылу |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Красный киоск продает спиртное (боярышник). | Организовать проверку павильона | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Проблемы с бомжами Тувинских Добровольцев (Зеленая лампа) на входе на рынок. Очень много бомжей. | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу и Центром поддержка | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Киоск в районе магазина №40 закрыть. | Продолжить работу по судебной тяжбе по сносу киосков | ___ | ___ | 2019 | Управление правового обеспечения, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Жалобы граждан на собственников квартир, сдающих посуточно (ул. Кочетова 102 кв.кв. 13, 23.) | Организовать проверку, также разъяснить порядок подачи жалобы в административную комиссию жильцам | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Во избежание скопления лиц БОМЖ на Арбате провести переговоры с хозяевами магазинов «Азас» и «Наташа» о запрете продажи дешевого алкоголя | Организовать проверку магазинов на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Просят закрыть зал игровых автоматов по ул. Лопсанчапа, 42 | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Нелегальная торговля алкоголем магазин «Березка» в позднее время страшно проходить, собираются бомжи и алкоголики. | Организовать проверку магазинов на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Усилить работу полиции по обеспечению правопорядка после переселения жильцов, т.к. в освободившиеся квартиры самовольно заселяются неизвестные лица, злоупотребляют алкоголем, дебоширят, шумят ночи напролет | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Департамент экономики, имущества и финансового контроля, отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | В районе Кожзавод усилить работу полиции по обеспечению правопорядка. Оказать содействие в открытии опорного пункта полиции | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жалоба на отсутствие участкового, не возможно дозвонится ул. Калинина, 14 | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Закрытие ночного пивного ларька «Разливайка» возле дома Лопсанчапа 27/2 со стороны рынка «Мажалык». | Организовать проверку в данных павильонах | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Очень беспокоит жителей «разливайка» напротив дома, рядом с мед. центром «Инвитро» в гаражах, люди покупают там выпивку идут распивать в подъезд, здесь же справляют нужду. Просят проверить правомерность работы. Калинина 1Г | Организовать проверку данного павильона | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жительница предлагает на рассмотрение законодательную инициативу: «При сдаче собственниками в аренду квартиры, брать разрешение у соседей», со слов жительницы такая практика имеется в больших городах. Калинина 1 | Изучить предложение и внести предложение руководству | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Два магазина на углу дома Калинина, 22 и магазин на углу дома Калинина, 30 по словам жителей торгуют «из под полов» алкогольной продукцией, в том числе и «боярышником». Просят провести проверку. Те, кто покупают там алкогольную продукцию выпивают ее прямо во дворе, постоянно остаётся мусор и бутылки. | Организовать проверку магазинов на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Все близлежащие магазины и другие ИП носят мусор в контейнер дома, сжигают его там. (Во время встречи с парикмахерской выбросили мусор и женщина-бомж шла с горящим в мешке мусором) Женщина шла с мусором с рынка «Мажалык». Необходимо направить комиссию по проверке соблюдения санитарных требований, наличие мусорных баков у торговых и др. точек. Калинина 1Г | Принять меры по организации проверки наказа | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жителей интересует вопрос о правомерности нахождения в подвале магазина автозапчастей, также неоднократно замечали, что покупатели тут же меняют автозапчасти и оставляют мусор, могут ли следить сотрудники магазина за этим. Калинина 1Г | Провести работу по содержанию в чистоте прилегающей территории с собственником заведения | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Калинина, 16 жалуются, что на первом этаже 2 подъезда организованы игровые автоматы, постоянно шумят и курят, дым затягивается в квартиры. | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят проверить санкционированность продажи спиртных напитков в ларьках вокруг домов, таких как «Марс», пивные ларьки в гаражах и за домом Лопсанчапа 35/2. Рядом находится школа. | Организовать проверку магазинов на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Магазины «Калина» и «Оксана» постоянно жгут мусор, гарь летит в окна квартир. | Проработать с собственниками заведений и применить меры административного воздействия | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Продуктовый магазин, который находится на 1 этаже дома Лопсанчапа, 25 торгует алкоголем. | Организовать проверку магазина на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жителей дома по ул. Лопсанчапа, 25/1 беспокоят квартиры, которые сдаются посуточно, указали на 30 квартиру (необходимо проверка собственников через налоговые органы), также по словам жильцов в 24 квартире торгуют суррогатным спиртом (требуется проверка уполномоченными органами, либо контрольный закуп). | Проработать наказ с УМВД по г. Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Со слов жителей квартиру 104 занимают на незаконных основаниях и неясно кому она принадлежит, постоянно бомжи собираются. (Просят разобраться) Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Организовать проверку наказа | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Основная проблема жителей дома пьяные компании, которые выходят из заведения «Мираж», также которые покупают в близлежащих пивных киосках спиртное, таких как «Серебряная бухта» и распивают под окнами дома и во дворе. Заведение «Мираж» вызывает у жильцов негативную реакцию, так как постоянные драки и другие неправомерные действия происходят около этого заведения. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | Проработать по перепрофилированию заведения в другое предпринимательскую деятельность | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жильцы очень просят восстановить опорный пункт полиции по ул Лопсанчапа, который когда-то функционировал рядом с домом, надеются таким образом уменьшить поток пьяных компаний. | Проработать возможность открытия опорного пункта полиции в данном районе с УМВД по г.Кызылу | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жителей интересует вопрос о правомерности нахождения вблизи детского сада и школы магазинов и заведений, которые продают спиртные напитки. Речь идет о заведении «Мираж», магазин «Пивной дворик», Серябряная бухта; Лопсанчапа 37, 37/1 | Организовать проверку магазинов на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Работающий напротив дома пивной бар "Простые радости" - ООО Бастион очень раздражает жителей, так как пьяные компании и днем, и ночью собираются в беседке во дворе. Лопсанчапа, 43 | Организовать проверку заведений на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Со слов жителей компания «Бастион» скачивает септики и сливает «нечистоты» в яму напротив дома. | Организовать проверку | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Члены гаражного общества мусор с гаражей выбрасывают в контейнер дома. Жители недовольны тем, что они все оплачивают за обслуживание, а пользуются и создают нагрузку совершенно другие люди. Лопсанчапа, 43 | Организовать проверку и провести беседу с руководством гаражного общества | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Продуктовый магазин, который находится на 1 этаже дома Лопсанчапа, 25 торгует алкоголем | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят проверить санкционированность продажи спиртных напитков в ларьках вокруг домов, таких как «Марс», пивные ларьки в гаражах и за домом №35/2 ул.Лопсанчапы. Рядом находится школа | Организовать проверку заведений на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений, Управление административно-технического надзора |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Два магазина в углу дома Калинина, 22 и магазина на углу дома Калинина, 30 по словам жителей торгуют «из под полов» алкогольной продукцией, в том числе и «боярышником». Просят провести проверку. Те, кто покупают там алкогольную продукцию выпивают ее прямо во дворе, постоянно остается мусор и бутылки | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Принять меры по отношению кафе «Засада», примыкающему к дому по Московской 100. Круглосуточно торгуют пивом, ночью собираются компании во дворе дома, нарушая покой жителей | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Рассмотреть вопрос по продаже разливных напитков по адресу Каа-Хем, магазин «Водолей»,проверить - соблюдают ли требование Постановления Правительства Республики Тыва по продаже алкогольными напитками (время продажи алкогольной продукции); | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Принять необходимые меры по нелегальной торговле спиртным в магазинах расположенных в жилых домах: «Байкал» ул.Московская, 103, 2 продуктовых магазина в доме Ангарский бульвар 8, здание на остановке «Южный»; | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Принять меры по нелегальной торговле спиртными и табачными изделиями (вблизи от школы) круглосуточно, в магазине «Ассорти» по ул.Лопсанчапа, 44. | Организовать проверку заведения на незаконную продажу алкогольной продукции | ___ | ___ | 2019 | Отдел профилактики правонарушений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Изучить вопрос по близкому соседству кафе «Сочи» с МКД без согласия жильцов: нарушение общественного порядка и покоя граждан (громкая музыка после 23:00, фейерверки). Проверка законности его нахождения в близком соседстве многоквартирного жилого дома | Организовать проверку и провести беседу с руководством заведения | ___ | ___ | 2019 | Управление административно-технического надзора |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установить опорный пункт полиции на правом берегу; | Выполнено. В помещении ДК «Енисей» открыт опорный пункт полиции для приема граждан УУП и ПДН. |  |  |  |  |  |
| Архитектура, градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Проработать по строительству сквера в микр. Спутник | Составить смету и эскиз общественного пространства и провести работы в рамках программы ФКГС | ____ | Федеральный, республиканский, местный бюджет | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Строительство надземного перехода к мкр.Спутник; | Заказать ПСД, проработать с регионом по включению в федеральную или региональную программу | Согласно ПСД |  | 2019-2022 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Выделить земельный участок, провести работы по строительству гаражного общества в микр. Спутник | Проработать по выделению земельного участка для гаражного общества, подготовить смету и эскиз гаражного сообщества | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Вход в 3-ий подъезд д. 6, ул.Убсу-Нурская неудобен для инвалида колясочника, сразу упирается в перила | Организовать выезд межведомственной комиссии для изучения вопроса и внести предложение | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проработать вопрос размежевания участка двора по ул. Кочетова 6 | Изучить и внести предложение руководству и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Просят надлежащим образом законсервировать и огородить недострои у Ангарского бульвара и во дворе Бай-Хаакская | Проработать данный вопрос с Минстроем РТ, принять меры административного воздействия | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Каа-Хем 90 Имеется одноэтажное здание, в данный момент не функционирует, ранее там был магазин, но уже несколько лет просто закрытое здание | Изучить и внести предложение руководству и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | При въезде в магазин «Изумруд» необходим тротуар для пешеходов и маломобильных граждан, поступает много жалоб со стороны инвалидов-колясочников. | Изучить и внести предложение руководству и Хуралу представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 49. Жители домов разрешение на кафе и косметический кабинет не давали. | Проверить законность выдачи разрешения перевода жилого в нежилое | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Недострой рядом с домом, когда уберут | Проработать данный вопрос с Минстроем РТ, принять меры административного воздействия | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Установить скамейки перед Детским миром. | Подготовить эскизный проект благоустройства общественного пространства перед магазином Детский мир | ____ | ____ | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Паротрубинная бл. Каа-Хем нужен садик | Проинформировать населения города о планах по строительству детских садов на территории города в ближайшие годы | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент по образованию |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 42 Котлован вырыт, не нужен торговый центр, сделали бы детскую площадку. | Направить в Хурал представителей г.Кызыла информацию по законности строительства объекта | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Бай-Хаакская 2 АЗС ТТК, открывают газовую заправку (надо запретить). | Изучить законность строительства заправочной станции | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Комсомольская 37. Перенести Центральный рынок за пределы города (Бишкек). | Изучить и внести предложение руководству и Хуралу представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Тувгосфилармония, ул. Щетинкина-Кравченко 58. Строительство концертного зала для Филармонии. | Направить обращение в Министерство культуры РТ, Минстрой РТ и внести предложение по земельному участку | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Строительство ТЮЗ (театр юного зрителя) . | Направить обращение в Министерство культуры РТ, Минстрой РТ и внести предложение по земельному участку | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Выделение земельных участков для ветеранов культуры. | Направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла в соответствии с законодательством | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Строительство многоквартирных домов вместо снесенных домов. | Информировать горожан через СМИ о планах по строительству вместо снесенных домов | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Строительство нового дома Детского творчества. | Направить обращение в Министерство культуры РТ, Минстрой РТ и внести предложение по земельному участку | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Строительство нового Дома Народного Творчества. | Направить обращение в Министерство культуры РТ, Минстрой РТ и внести предложение по земельному участку | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Земельные участки на левом берегу для работников Филармонии | Направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла в соответствии с законодательством | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Комплексная застройка жилых микрорайонов с подготовленной инфраструктурой (электросети) | Информировать горожан через СМИ о планах по комплексной застройке | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Решить вопрос с выделением земельных участков для АО «Тываэнерго». | Направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла в соответствии с законодательством | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Нет туалета и канализации ул. Чехова,8 | Выехать, изучить и внести предложение по стоимости и источникам для выполнения наказа | Согласно ПСД |  | 2019- 2020 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Решить вопрос с долгостроем (огороженная территория возле Арбитражного суда). | Проработать данный вопрос с Минстроем РТ, принять меры административного воздействия | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Снести рядом с домом старое здание (проблемное); во дворе Дома печати | Выполнено. Старое здание снесено осенью 2018 года |  |  |  |  |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул. Кочетова, д. 104-а. - Необходимо больше строить школ, детских садов. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Установить в молодежном сквере общественный туалет | Составить смету и эскиз общественного пространства и провести работы в рамках программы ФКГС | ____ | Федеральный, республиканский, местный бюджет | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Отказы в регистрации земельных участков, домов в собственность, из-за чего невозможно сделать прописку, устроить несовершеннолетних детей в детские дошкольные учреждения, в образовательные учреждения города | Проработать с Министерством земельных отношений по утверждению границ садоводческих обществ | ___ | ___ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Территориальное управление Западного района |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Рассмотреть возможность снижения арендной платы земельных участков под киосками «Хлебокомбината» | Изучить и внести предложение руководству и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На правом берегу нет зоны для отдыха населения, детям гулять негде. | Составить смету и эскиз общественного пространства для участия в программе ФКГС на 2020 год | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Лопсанчапа, 43 Просят пересмотреть градостроительную политику относительно территорий вокруг дома, из построек одни гаражи, жители против гаражной застройки. | Изучить вопрос и внести предложение руководству | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, Департамент экономики, имущества и финансового контроля |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | С торца дома находится офис «Нотариуса», просят узнать насколько правомерно пристройка, недовольны тем, что с ними, как с собственниками никто не согласовывал такого вида работы. Калинина 1Г | Изучить законность строительства пристройки и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Почему многим трудовым коллективам выделяются земельные участки, а для учителей не предусмотрено, также интересует вопрос строительства ведомственного жилья для учителей. (в очереди на жилье некоторые учителя стоят по 30 лет). Гимназия №9 | Направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла в соответствии с законодательством | ____ | ____ | 2019 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Южный №12 Казанцева И. В., Кужугет Х. И. | Построить новые д/сады, чтобы ребёнок мог без проблем получить д/сад с 3-х лет. | Дать разъяснение горожанам через СМИ | ___ | ___ | 2019 | Департамент по образованию, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Построить велодорожку на правом берегу | Составить смету, эскиз и включить на голосование общественных пространств в рамках программы ФКГС на 2021 год | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Достроить актовый и спортивный зал школы № 8 | Проработать вопрос с Минстроем РТ и направить ответ в Хурал представителей г. Кызыла | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Построить футбольное поле на правом берегу | Составить смету, эскиз и включить на голосование общественных пространств в рамках программы ФКГС на 2021 год | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Построить дополнительную школу и детский сад на Правом берегу | Проработать вопрос с Минстроем РТ и направить ответ в Хурал представителей г. Кызыла | ____ | ____ | 2019-2021 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Установка отдельной двери для читателей Правобережного микрорайона в муниципальную библиотеку им.А.Островского; (просят на протяжении последних трех лет) | Составить смету, внести предложение по источнику финансирования | ____ | ____ | 2019-2020 | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
| Имущественные отношения, торговля и вопросы переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Ускорить вопрос переселения домов Кузнецова 61, 61а | Проработать вопрос с Минстроем РТ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Высокая цена на уголь | Дать информацию через СМИ о принимаемых мэрах мэрии г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля, Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Переселение д. 8 ул. Ленина (сроки и куда переселяются); | Уточнить время переселения у Минстроя РТ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Выяснить собственников гаражей на территории двора по ул. Кочетова, 6; | Проработать наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | На прилегающих территориях Вещевого и Центрального рынков много торговых палаток и автомобилей, мешающих проходу граждан | Проработать с ООО «Городские рынки» по недопущению не организованной уличной торговли | _____ | ____ | 2019 | Управление по административно-техническому надзору |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Основная проблема микрорайона отсутствие инфраструктуры, нет магазина (имеется только ларек), нет аптеки (ул. Каа-Хем, 90) | Изучить и внести предложение руководству и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Рассмотреть возможность расширения учреждения ФСС в сторону кафе «Огонек» (в настоящее время помещение сдано в аренду под тренажерный зал.) Готовы выкупить. | Изучить и внести предложение руководству и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Рядом с 40-м магазином организовать мини- рынок, сделать прилавки. Стихийный рынок все равно там работает в антисанитарных условиях. Если рынок сделать на месте этих киосков, то было бы замечательно. | Изучить и внести предложение руководству и Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Убрать несанкционированный рынок во дворе дома Кочетова 92 | Изучить и внести предложение руководству и Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Снести гаражи во дворе, при необходимости могут предоставить протокол собрания жильцов. | Изучить наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Снести сарай среди гаражей, убрать гаражи | Изучить наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Калина 2/1 (1 подъезд) 1 этаж пустующие помещения, собираются пьяницы, бомжы).Обращались в УК не дало результатов (Аранчал Галина Владимировна кв. 7.) | Организовать проверку и принять меры | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 42 Снести гаражи во дворе. | Изучить наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Рассмотреть вопрос металлических гаражей во дворе дома Красных партизан 1 | Изучить наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Переселение из домов в новые квартиры (сроки, условия) жалобы по срокам и предоставляемым домам (ул. Лопсанчапа, 22, 24) | Уточнить время переселения у Минстроя РТ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Проводить сельхозярмарку на территории рынка «Азия», предложили проводить по четвергам «рыбный день» на территории рынка | Проработать вопрос и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Сотрудница столовой, инвалид по слуху Эртине Энта Бильчировна вставала на очередь жилья, потеряла карточку, просит уточнить как восстановить карточку и насколько продвинулась очередь. | Проработать вопрос с заявительницей | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Сирота и мать-одиночка Васенева Ирина Олеговна тел. 89833680791 получила комнату (11 кв.м.) в ветхом жилье по ул. Заводская, 28 (выдали в 2010 году). Говорили, что переселят в дом по ул. Московская, на сегодняшний день отказали в переселении в этот дом, объясняют это тем, что площадь маленькая, такой площади в новостройках нет. Можно ли подать на улучшение жилищных условий и увеличить площадь, иметь двух несовершеннолетних детей. | Изучить наказ и направить ответ в соответствии с законодательством | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жительница кв. 21 дома 35/2 Кунгаалай Светлана Викторовна, обращается с просьбой узнать о льготной очереди на жилье для своей матери Тараа Наталья Натовна – 90 лет, инвалид 1 группы, Ветеран ВОВ, Заслуженный учитель. Обращались в Мэрию г. Кызыла по постановке на очередь, в ответ написали, что необходимо обратиться по месту жительства (прописана в доме 35/2). В очереди, как утверждает Светлана Викторовна, стоит со времен СССР. Тел.89233884752 | Изучить наказ и направить ответ в соответствии с законодательством | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Включить в программу «Переселение из ветхого аварийного жилья» адрес: Енисейская 12, Правобережная 20а, Набережная 29, Правобережная 1 а | Изучить наказ и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ___ | ____ | 2019 | Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Восстановление ипподрома | Изучить и внести предложение руководству, дать ответ населению через СМИ | ____ | ____ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Магистральный № 3 Ховалыг В. Т. Дегтярева М.В. | Проблемный небезопасный участок – ипподром, для учащихся по пути к школе, предлагается спортивный объект | Изучить и внести предложение руководству, дать ответ населению через СМИ | ____ | ____ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Бухтуева 1. ТГУ заказывать курсовые и дипломные работы по загазованности двора, города. | Изучить вопрос | ____ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | ул .Щетинкина-Кравченко, д. 66 Развивать Национальный парк (нет качелей для взрослых). | Проработать наказ с руководством парка | ____ | ____ | 2019 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | улица Щетинкина-Кравченко, 23 Нет карты Садоводческих обществ на въезде в СО. | Проработать по созданию. Заказа и установки карты с председателями дачных обществ | ____ | ____ | 2019 | Территориальное управление Западного района, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |
|  | Ровенский №10 Отчурчап А. М., Саая А. А. | Усилить агитационную работу среди молодежи сельскохозяйственных профессий, на производстве | Разместить в СМИ информацию по поднятию престижа профессий сельскохозяйственного направления | ____ | ____ | 2019 | Информационно-аналитический отдел |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жалуются на кочегарку медицинского центра ООО МДЦ, можно ли проверить на наличие условий по выбросам. Калинина 1Г | Организовать совместную проверку с Министерством природы РТ | ____ | ____ | 2019 | Департамент городского хозяйства |  |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Выплатить компенсацию за затопление после града 2017 года | Проработать с Министерством финансов вопрос и направить ответ в Хурал представителей г.Кызыла | ____ | ____ | 2019 | Департамент финансов |  |